保靖县交通运输局整体支出绩效评价报告

评价单位：保靖县交通运输局

报告时间：2018年7月

评价小组:保靖县交通运输局绩效评价小组

组长：向进

副组长：朱锋

成员： 毛善辉 杨敏 彭莉

1、引言

- 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012}33号及保靖县财政局保财绩[2018]2号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》的相关规定，保靖县交通运输局(以下简称“本局”)于2018年6月至7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本局2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

- 1.1职责概述

- 本局为保靖县人民政府工作部门。机构性质为行政单位，机构级别为正科级，管理方式为公务员管理，统一社会信用代码证书号为1143312500671045X9，办公地址为保靖县酉水南路45号。本局下设独立核算副科级公益一类事业机构5个：县农村交通建设技术咨询服务站、县道路运输管理所、县公路管理局、县交通建设质量安全监督管理所、县地方海事处（县航务管理处、县船舶检验处）。截止2017年12月31日，本单位经县人民政府办公室核定的编制人数为89人（其中：局机关行政编制11人，全额拨款事业编制78人）。年末实际在职人员89人名。

- 主要职责 ：

- ⑴贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针、政策和法规；拟订全县公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查和监督。

- ⑵会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作。

- ⑶承担全县公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平等竞争秩序；贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度与技术标准；组织实施全县公路、水路交通运输设施建设，负责工程的招投标管理、质量监督；安全生产监督管理和造价管理；依照法律法规负责全县交通运输基础设施管理和维护。

- ⑷承担全县道路、水路运输市场监管责任，引导交通运输业优化结构、协调发展；贯彻执行上级道路、水路运输有关政策和运营规范；负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

- ⑸负责提出全县公路、水路、运输站场等交通基本建设固定投资规模和方向、县级财政性资金安排建议意见。

- ⑹指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

- ⑺负责全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物运输管理工作。

- ⑻负责全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。

- ⑼负责交通从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作；按干部管理权限，管理直属单位的领导干部。

- ⑽制订地方性交通行业科技政策；规划和规范并监督实施；组织重大交通科技开发，开展交通学术交流活动，推动行业技术进步；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

- ⑾组织协调全县交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、高速公路建设及运输工作。

- ⑿承办县人民政府交办的其他事项。

- 根据上述职责，保靖县交通运输局设7个内设股室，即办公室（人事股）、财务股、建设规划股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、路政港航管理股。

1.2支出情况

2017年本局部门整体支出决算数50,194,620.25元。具体明细如下：

⑴基本支出12,462,526.24元，其中：①工资福利支出9,694,969.40元（其中：基本工资3,973,020.00元，津贴补贴3,266,343.00元，社会保障缴费538,718.10元，伙食补助费77,451.00元，机关事业单位基本养老保险缴费935,371.00元，其他工资福利补助支出904,066.30元）。②商品和服务支出2,122,350.77元，其中：办公费122,101.13元，印刷费92,898.90元，手续费50.00元，水费2,523.40元，电费28,499.58元，邮电费27,918.14元，差旅费384,668.00元，维修费87,913.00元，会议费3，299.00元，培训费22,905.00元，公务接待费276，711.00元，劳务费104，087.00元，工会经费141，634.00元，公务用车及运行维护费259，797.62元,其他交通费用49，110.00元，其他商品和服务支出518，235.00元。③对个人和家庭的补助809，582.20元，其中:抚恤金141，072.00元，医疗费444,710.00元，其他对个人和家庭的补助支出223,800.20元。④其他资本性支出678,263.87元，其中：办公设备购置费66,920.00元，专用设备购置费173,600.00元，其他资本性支出437,743.87元。

⑵项目支出37，732，094.01元，其中：①工资福利支出582，400.00元（其中：社会保障缴费73，440.00元，其他工资福利支出508，960.00元，②商品和服务支出172，160.00元，其中：办公费51,170.00元，印刷费47,271.00元，差旅费73,719.00元;③其他资本性支出36,977,534.01元，其中：专用设备购置费88，080.00元,基础设施建设支出36,889,454.01元。

1.3项目实施情况

2017年年初结转和结余共计28，035，521.52元，其中：基本支出结转1，665.51元，项目支出结转和结余28,033,856.01元。2017年决算财政拨款收入19,167,556.00元，其他收入3，064，223.32元；基本支出和项目支出50,194,620.25元，其中：工资福利支出9,694,969.40元，商品和服务支出2,122,350.77元，对个人和家庭的补助809,582.20元，其他基本性支出37,567,717.88元。年末结转和结余 72，680.59元，其中：基本支出结转72，680.59元。

2、绩效评价概述

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012}33号及保靖县财政局保财绩[2018]2号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》的相关规定，对本局2017年部门整体支出情况实施绩效评价。

2.1绩效评价目的

通过对2017年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。

2.2绩效评价实施过程

根据《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2018〕2号）等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2018年6月21日召开了现场评价工作安排部署会，于7月5日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

2.3绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加。

（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

3.整体支出绩效评价分析

3.1投入（13分）

（1）绩效目标合理性（3分）：①单位的整体绩效目标为：建立有效的交通运输行政工作评价激励机制，鼓励公职人员创造优良的工作业绩，全面加强我县交通运输行政队伍建设，推进我县交通运输行政工作健康有序发展。根据《公务员考核规定（暂行）》和有关法规，结合我县交通运输行政工作实际，按照管理权限，由局考核领导小组对考核对象的工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核，考核结果作为对各科室和公务员评价、奖惩、任用的重要依据。绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合，平时考核与年终考核相结合。局设立绩效考核领导小组，局长任组长，其他党组成员任成员，下设考核办公室，朱锋兼绩效办主任，姚祖奉为绩效管理员，负责考核日常工作。②严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；③严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。目标符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。根据评分标准该项指标计3分。

（2）绩效指标明确性（3分）：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。根据评分标准该项指标计3分。

- （3）在职人员控制率3分：本年度县人民政府办公室核定批复的机关行政编制为89名。实际在职人员89名。在职人员控制率=72/72=100%，在职人员控制率小于或等于100%的得满分，每超过一个百分点扣0.5分。根据评分标准该项指标计3分。

- （4）“三公经费”变动率4分：计算结果为-19.6%，根据评价标准，小于或等于0的计满分，该项指标计4分。

上年度公务接待经费预算数为30万元，本年度公务接待经费预算数为30万元，实际开支27.67万元；上年度公务用车购置及运行经费预算数为26.2万元，本年度公务用车购置及运行经费预算数为26.2万元，实际开支25.98元。因公出国（境）经费无。

“三公经费”变动率=（30+26.2）-（30+26.2）/（30+26.2）*100%=0。

3.2过程 （44.5分）

从预算执行到预算管理具体分析如下：

（1）预算完成率5分，计算结果为88.66%，每低于5%扣2分，计0.5分。本单位年初财政拨款结转和结余2,803.55万元，年初预算1071.41万元，本年追加预算845.34万元，年末财政拨款结转和结余7.27万元；本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算－年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝（2,803.55万元+1071.41万元+845.34万元-7.27万元）÷（2,803.55万元+1071.41万元+845.34万元）×100%＝99.85%，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（2）预算控制率5分，计算结果78.9%，小于100%，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

预算控制率=本年追加预算/年初预算=845.34/1071.41=78.9%。

（3）新建楼堂馆所面积控制率5分，2017年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率5分，2017年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（5）公用经费控制率8分，控制率在100%以下的计满分，每超出1%扣一分，扣完为止。结果为181.25%，计0分。

公用经费控制率=212.24/117.1*100%=181.25%。

（6）“三公经费”控制率8分，控制率在100%以下的计满分。结果均小于100%，计8分

- 2017年度本单位“三公经费”实际支出数为53.65万元（公务接待费27.67万元、公务用车运行维护费25.98万元），“三公经费”年初预算数为56.2万元（公务接待费30万元、公务用车运行维护费26.2万元），本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝53.65万元÷56.2万元×100%＝95.46%﹤100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

- （7）政府采购执行率6分，2017年度本单位实际政府采购金额为24.05万元，本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行，预算政府采购金额为24.05万元。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

- （8）管理制度健全性8分，制度健全计8分。

- 本局制定了《保靖县交通运输局财务管理制度》，计2分；制定了《保靖县交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》、《保靖县交通运输局专项资金管理制度》计2分；还制定了《保靖县交通运输局公务接待管理制度》、《保靖县交通运输局公务车辆管理制度》、《保靖县交通运输局公务用品采购管理制度》、《保靖县交通运输局考勤及请销假管理制度》等，单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，计2分；相关管理制度得到了有效地执行，计2分。

- （9）资金使用合规性6分，计6分。

制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （10）预决算信息公开性5分，计5分。

按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

在制度的制定上较详细，在贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。在预决算信息管理的公开透明方面做得较好。但在预算完成率、预算控制率和公用经费控制率上做得不是很好。

3.3产出及效率（26分）

（1）重点工作实际完成率8分，结果为100%，计8分。

根据县绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程和重点工作考核定等结果，对本局为民办实事和重点工作考核定等为一级，按百分制为100分。本局在2017年的工作中，为政府在交通运输领域作出了一定的成绩。根据评分标准：

重点工作实际完成率=100/100=100%

重点工作实际完成得分=100%*8=8分

（2）经济效益和社会效益6分，完成各项工作任务，为民办实事，计6分。

2017年交通局紧紧围绕“打好脱贫攻坚战役、全面建成小康社会”的目标任务，全年完成交通固定资产投资25974.48万元，为全县经济社会发展夯实了良好的道路交通基础。

一是项目前期工作加快推进。S318保靖县清水坪至秀山石堤公路已经完成招投标文书评审，正待州交通运输局批复；保靖夯沙至吉首德夯公路已经完成国土预审、水保、环评、规划选址和工可编制等工作，正在州发改委办理工可批复手续；G209、S318保靖龙溪至迁陵公路已经完成前期工作，即将进行工程招投标工作；S527保靖夯沙至花垣吉卫（湘黔界）公路保靖段已经完成工可评审，省交通运输厅已经出具行业意见；吕洞山景区自行车绿道工程已于11月8日挂网招标，11月27日已经开标，预计年内完成征地拆迁实物量调查工作；S253迁陵至夯沙公路已经完成工可编制，州发改委已经组织专家评审，正待省交通运输厅出具行业意见；水银至湘西机场公路已经完成工可编制，正待州发改委评审；G209复兴经清水至毛沟公路已经完成工可外业工作。

二是重点项目建设全面提速。迁清公路已经建成通车，今年完成投资6580万元；S253保靖夯沙至吉首公路保靖段完成96%的路基和构造物及83%的隧道工程，今年完成投资2970万元；保靖路（新园路）A1段已经交工验收，A2段路基土石方工程正在抓紧扫尾，今年完成投资600万元；保靖路牙吉路至烟草公司段已经建设通车，完成路面工程3.43公里，完成投资1500万元。

三是农村交通建设有力推进。完成农村公路窄加宽工程23.991公里，完成投资599.78万元；完成农村公路路基新建工程75公里，完成投资1500万元；完成农村公路路面改造工程120公里，完成投资6000万元；完成公路水毁重建工程80.85公里，完成投资1400万元；完成农村公路错车道加宽工程161公里，完成投资1288万元；完成村间道建设79公里，完成投资474万元；完成人行桥工程4座，完成投资80万元；完成公路安保工程154公里，完成投资2043.7万元；完成公路危桥改造15座，完成投资864万元；完成农村客运招呼站建设15个，完成投资45万元；启动渡口码头改造8道，完成投资30万元。

（三）文明创建效果明显，发展后劲得以保障

重视信访维稳、党风廉政、文明创建和其他各项工作，为交通运输事业持续健康发展提供了坚强的保障。一是重视信访维稳。二是重视党风廉政。三是重视文明创建。四是重视其他工作。根据评分标准，本局该项指标得6分。

（3）行政效能得分计6分。

大力加强安全生产管理、公路航道管养和运输市场监管，为全县经济社会发展和人民群众安全出行营造了良好的交通运输环境。一是安全生产管理力度加强。二是公路航道管养力度加强。三是运输市场监管力度加强。根据评分标准，本局该项指标得6分。

（4）社会公众或服务对象满意度计6分。

重视信访维稳、党风廉政、文明创建和其他各项工作，为交通运输事业持续健康发展提供了坚强的保障。一是重视信访维稳。二是重视党风廉政。三是重视文明创建。四是重视其他工作。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

4、需要说明事项

2017年度在预算完成率、预算控制率和公用经费控制率上做得不是很好扣分太多，形成原因为年初编制预算的不可控性造成。预算完成率5分，实际得5分，年初预算为1071.41万元，而预算追加了845.34万元。主要也是因年初预算制定的不可控性造成。追加的预算主要为项目基础设施建设费用845.34万元。预算控制率5分，实际得分2分，也是因年初预算制定的不可控性造成。公用经费控制率实际得0分，年初预算为117.1万元，而预算追加了95.14万元。

5、绩效评价结论

5.1绩效评价得分

本局绩效评价最后得分91分。评价等级为：优。

5.2存在绩效问题

由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算追加较大，使预算控制率很高及预算完成率较低，公用经费控制率超年初预算181.25%，影响单位评分及评价等次。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

本局通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（股室）及责任人，强化责任意思，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

6.2建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3、建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。对于因上级临时性工作而追加的预算资金，因其存在不可控性，应不参与考核或从考核指标中予以剔除。

4、深入实际加强调查研究，切实准确了解掌握群众之所需、之所盼，增强群众满意度工作针对性、时效性。全方位加大宣传力度，切实提高群众对司法行政工作知晓率、认知度。充分发挥职能作用，全面提升交通运输行政新形象。全面加强社会管理创新，更多地满足广大群众的渴求。全面加强干部队伍能力建设，为大幅提升群众满意度提供坚强保证。