保靖县水利局

整体支出绩效评价报告

评价单位：保靖县水利局

报告时间：2018年7月

评价小组:保靖县水利局绩效评价小组

组    长：宋光欣

副 组 长：王明武  向阳华  彭军

成    员：张雪飞  田静  梁晓龙  石召霞

目            录

1.引言

1.1职责概述

1.2支出情况

1.3项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.2过程

3.3产出及效率

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

保靖县水利局

整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及保靖县财政局保财绩[2018]2号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》等相关规定，保靖县水利局（以下简称“县水利局”）于2018年7月至8月，组织力量对2017年度部门预算整体支出绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对县水利局2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

1.1职责概述

保靖县水利局隶属于保靖县人民政府的全额拨款行政单位。统一社会信用代码证书号：11433125006710126X。法定代表人：宋光欣；住所：保靖县迁陵镇酉水南路66号。内设办公室、财务股、人事股、水资源股（河道管理服）、建设管理股、政策法规与安全监督股（行政审批服务股、农村水电股）6个机构，另纪检监察机构按相关规定设置。截止2017年12月31日，编制共 87人，实际人员81人，其中公务员及参公人员31人（科级12人，科员18人，工勤1人），事业编制50人（管理人员8人，专业技术人员30人，工勤人员12人）。

县水利局主要职责：⑴贯彻执行有关水的法律法规，组织起草有关地方性法规和规章，并监督实施。（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织制订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划，发布全县水资源信息，指导全县水文工作。（3）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全县计划用水，节约用水工作。（4）按照有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划，监管全县河道工作。（5）组织指导全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。（6）拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资源保值增值的监督。（7）负责全县水利建设与管理工作。（8）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导潇洒、水库、河口及滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨县市的重要水利工程；组织指导河溪、水库、水电站大坝等安全监管；组织指导城市防洪工作。（9）指导全县农村水利工作。（10）组织全县水土保持工作。（11）负责水利行业和科技教育和对外合作交流及招商引资工作；指导全县水利队伍建设。（12）承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。（13）指导全县小水电建设管理工作。（14）承办县委、县政府交办的其他事项。

1.2支出情况

2017年县水利局部门整体支出决算数35,328,911.84元。具体明细如下：

工资福利支出6,862,328.9，其中：基本工资2,921,681.18元，津贴补贴1,869,504.00元，其他社会保障缴费352,271.62元，机关事业单位基本养老保险缴费757,980.00元，其他工资福利支出535,611.1.00；商品和服务支出3 14元，其中：办公费598,716.10元，印刷费78,163.30元，咨询费91,929.00元，水费3,000.00，电费128,202.10元，邮电费113,777.00元，物业管理费21,778.00元，差旅费665,355.30元，维修（护）费314,657.00元，租赁费24,000.00，会议费,56,530.00元，培训费26,118.60元，公务接待费145,046.00元，专用材料费86,872.40元，劳务费395,577.00元，委托业务费355,186.34，工费经费13,497.00，福利费207,114.00公务用车及运行维护费164,462.00元,其他商品和服务支出128,359.00元；对个人和家庭的补助215,118.3元，其中：抚恤金104，847.00生活补助47，559.30元，奖励金960.00元其他对个人和家庭的补助支出61，712.00元；基本建设支出7,673,509.46元，其中：基础设施建7020258.46元，大型修缮653251.00元；其他资本性支出16,685,604.04元，其中：办公设备购置27953.00元，基础设施建15625500.91元，大型修缮582150.13元，其他资本性支出450000.00元。

1.3项目实施情况

2017年年初结转和结余16,930,805.38元（其中:项目支出结转和结余16,838,805.38元，基本支出结转92,000.00元）；2017年决算财政拨款收入17,228,478.4元(其中：政府性基金预算财政拨款91,000.00元)，其他收入8,069,800.00元；本年支出35,328,911.84元，其中：基本支出7983878.40元，项目支出27,345,033.44元；年末支出结转和结余6,900,171.94元（均为项目支出结转和结余6,900,171.94元）。

2、绩效评价概述

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)及保靖县财政局保财绩[2018]2号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》的相关规定，对县水利局2017年部门整体支出情况实施绩效评价。

2.1绩效评价目的

通过对2017年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。

2.2绩效评价实施过程

根据《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩[2018]2号）等相关文件要求，评价小组对绩效评价框架进行了设计，围绕项目关键评价问题设计了评价指标，制定了绩效评价指标体系表，明确了证据类别和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了问卷调查，对证据进行收集和核实。具体如下：

（1）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合县水利局情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

2.3绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

3.整体支出绩效评价分析

3.1投入

- 绩效目标合理性（3分）：单位的整体绩效目标为：1、围绕县委、县政府的中心工作，把工作做好；2、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；3、严控“三公经费”和重点费用开支。目标符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。 根据评价标准该项得满分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度任务数相对，与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

（3）在职人员控制率（3分）：2017年度县水利局核定参公编制87人，实有参公编制87人；年末核定编制人员为87人，实际在职人员为81人，。在职人员控制率=81/87=93.10%，在职人员控制率小于或等于100%的得满分，每超过一个百分点扣0.3分。根据评分标准该项指标计3分。

（4）“三公经费”变动率4分：小于或等于0的计满分，每超过一个百分点扣0.4分。

上年度“三公经费”预算数为370,000.00元，本年度“三公经费” 预算数为370,000.00元

“三公经费”变动率=（370,000.00-370,000.00）/370,000.00*100%=0

根据评价标准，该项指标计4分。

3.2过程

从预算执行到预算管理具体分析如下：

(1)预算完成率(5分)，计算结果为72.48%，根据评分标准，每低于5%扣2分，计0分。

本单位上年结转和结余16,930,805.38元，年初预算 7,350,903.00元，本年追加预算792,505.00元，年末支出结转和结余6,900,171.94元（均为项目支出结转和结余6,900,171.94元）。

预算完成率=（16,930,805.38+7,350,903.00+792505.00-

6,900,171.94.00)/(16,930,805.38+7,350,903.00+792505.00)*100%=72.48%

(2)预算控制率(5分)，计算结果10.78%，根据评分标准，计4分。

预算控制率=（792,505.00/7,350,903.00）*100%=10.78%。

(3)新建楼堂馆所面积控制率(5分)，无楼堂馆所，计5分。

(4)新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)，无楼堂馆所，计5分。

（5）公用经费控制率(8分)，控制率在100%以下的(含)计满分。结果为103.63%，大于100%，计4分。

公用经费控制率=（951,931.20/795,700.00）*100%=103.63%。

(6)“三公经费”控制率(8分)，控制率在100%以下的计满分。结果为83.65%，计8分。

本年度公务接待经费预算数为150,000.00元，实际数为145,046元；本年度公务用车购置及运行经费预算数为220,000.00元, 实际数为164,462元;无因公出国（境）经费。

“三公经费”控制率=（309508.00/370,000.00）*100%=83.65%。

(7)政府采购执行率（5分)，政府采购执行率=（100,000.00/

100,000.00）*100%=100%，等于100%的得满分，每超过（降低）5%扣2分，结果等于100%，计5分。

(8)管理制度健全性(8分)，制度健全计8分。

县水利局制定了《湘西自治县水利局机关财务管理办法》，计2分；制定了《湘西自治县水利局机关厉行节约制度》，计2分；相关管理制度制定得合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到了有效地执行，计2分。还制订了《湘西自治县水利局固定资产管理办法》。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。

(9)资金使用合规性（6分），计6分。

制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(10)预决算信息公开性（5分），计5分。

按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

在制度的制定上较详细，在贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。在预决算信息管理的公开透明方面做得较好。但在预算完成率和预算控制率上做得不是很好。

3.3产出及效率

（1）重点工作实际完成率8分，结果为8分。

根据中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办2017年度全县五个文明建设绩效考核核定等结果，对县水利局为民办实事和重点工作考核为一等单位。

- 履职效益（6分），该项指标得6分。

县水利局在县委、县政府的正确领导下，落实中央治水工作方针，努力践行可持续发展治水思路。按照县委经济工作会议部署，坚持促进经济发展与改善民生相结合，全面提高水利保障能力。切实加强直接关系人民群众生命安全、生活保障、生存发展、人居环境、合法权益的民生水利建设，重点解决矛盾最为集中、问题最为突出、群众最为需要的水利问题，让水利发展成果惠及广大人民群众，并取得了较好成效。

2017年县水利局认真履行工作职责，切实加强水利建设，全年完成水利投资1.22亿元，较2016年增长90.9%，为保靖经济社会发展提供坚实的水利保障。

①病险水库除险加固。全年投资3200万元，已完成长潭水库大坝加固、放水设施加固、防汛公路及上坝公路硬化、维修管理用房及大坝观察设施；完成狮子桥水闸设备订购，闸基、坝体防渗处理、闸墩加固等基建部分形象进度60%；启动双溶滩电站水闸项目前期工作。

②农村安全饮水项目。按照县委县政府安排，全县农村饮水安全巩固提升工程启动,2017年农村饮水安全巩固提升工程涉及全县12个乡镇73个贫困村，2个社区及1个非贫困村，全县贷款资金5931万元，解决农村11.68万人（其中贫困人口2.92万人）的农村饮水安全问题，完成投资4500万元，工程总体形象80%以上，其中26个预脱贫村预计已全面完工。

(小溪抗旱应急水源工程。总库容196万立方米，水库设计灌溉面积12658亩，保灌面积1760亩，改善灌溉面积11098亩。2017年总投资2650万元，完成主体工程，基本建成投用。

④三岔河水库建设工程。核定工程静态总投资13271万元（其中包括：烟草援建补助资金8347.45万元，地方自筹4923.55万元），2017年预计完成资2000万元，目前正在进行工程招投标工作，争取年底开工。

⑤小水电生产经营。狮子桥、双溶滩电站两个直属水电企业完成年发电量6988万千瓦时，电量销售收入2575.89万元，上交国家税金129.09万元。狮子桥大型病险水闸除险加固项目进行中；展开了大妥小水电代燃料双溶滩生态电站建设项目。

⑥水资源管理。今年以来，全县用水总量控制在1.06亿立方米以内；用水效率达省划定的红线控制目标：①万元工业增加值用水量77立方米/万元以内，②农田灌溉水有效利用系数为0.512以上；水功能区限制纳污红线控制目标：重要江河湖泊水功能区水质达标率达95%。全县经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。2017年度全县实际用水总量为1.0022m³，规模以上企业万元工业增加值用水量为76立方米/万元，水功能区水质达标率为100%。

⑦城乡同建同治。县河道保洁办每月巡查酉水河两次，巡查花垣河一次。及时督促碗米坡水电站及碗米坡镇、复兴镇对所辖的电站坝前河面漂浮物进行集中打捞。酉水河保靖县城段每天安排有两名河道保洁员进行8小时的河道保洁工作。确保酉水河县城段河岸无垃圾堆、河面无漂浮废弃物，确保省级河道保洁考核全面达标。

（3）行政效能得分计（6分）。

2017年以来，县委、县政府高度重视防汛工作，全面贯彻落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制度，县防汛抗旱指挥部对防指成员单位进行了调整，明确了财政、发改、林业、农业、水利、电力、国土、交通、安监、水文、气象、建设、粮食、商务、卫生、保险、公安、民政、广播、宣传等部门单位职责，掌握工作和人事变化，县防指对成员单位负责人和乡镇防汛机构人员进行了适时调整，对各乡镇和有关部门山洪地质灾害防御方案进行严格审查，使各类防汛预案既具有操作性，又具有科学性、可靠性，各在建涉水工程均制订落实了应急度汛预案。制定了《保靖县防汛抗旱工作目标管理考核办法》。各乡镇和防指成员单位制定了防汛责任制、技术岗位负责制，创建了县领导包乡镇，乡镇领导包片、干部驻村、村干部负责到点的防汛责任管理体系。对每处塘库和山洪地质灾害隐患点实行“五个一”措施（一名县级领导，一名乡镇干部，一名技术人员，一名看守人员和一套防汛预案）。各乡镇水管站加挂防汛办牌子，配备了办公电脑，保证乡镇防汛机构有办事人员，有值班场所，有办公设施，有规章制度，有档案记录，有通信电话，基层建设规范有序。全县按照复兴、阳朝、毛沟、吕洞山、比耳五个乡镇片区划分，成立了防汛抢险专业队伍。县直各部门和各乡镇召集消防、武警官兵、基干民兵、预备役人员、党员干部、青年团员组建了抗洪抢险应急分队，防汛抢险专业队伍和应急分队建设做到分工明确、责任清楚、反映快速、行动及时，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好氛围。县委、政府督查室牵头对各乡镇备汛工作进行了专项督查，提出了书面限期整改意见。水利、国土、安监部门对全县山洪地质灾害易发区及病险山塘水库和尾矿库进行了全面清理整顿，针对排查出来的问题制定整改方案，对县内各河道、尾砂坝、各电站水库拦水、泄水、输水三大建筑物存在的险工险段进行了督促检查，并作了预防或治理方案，对启闭设备等关键部位进行了检查维修和试运行，确保水利水电工程汛期安全。主汛期间，全县各级各部门认真落实防汛值班值守制度，严肃工作纪律和责任追究，旱季县领导靠前指挥，看灾查灾报灾核灾，发动群众抗灾自救，把自然灾害带来的各类损失降到最低程度，千方百计保证城乡工农业生产及居民生活用水需求。2017年,全县未垮一库一坝，未因工作失误发生一例人员伤亡事故，主汛期期间，积极行动，转移受灾群众117人次，特别是转移阳朝乡溪洲地质灾害点受灾群众，未出现一人伤亡。6月30日晚，我县积极组织抗洪抢险队奔赴泸溪县进行抗洪救灾，并支援10万元防汛物资。7月抗旱期间，积极组织人员深入一线了解灾情，投入资金45万余元，发放抗旱设备42套，其中发电机1台，抽水泵41台，输水管30000余米，各种抗旱管2470米，配套设备150套。对受旱地区的人饮工程进行修复，期间县防指、气象局布设人工炮弹增雨作业共5天，圆满完成了全年防汛抗旱工作任务目标。

县水利局通过狠抓学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，促进了部门改进不良的工作作风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好，根据评分标准，县水利局该项指标得6分。

（4）社会公众或服务对象满意度（6分）。

通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查，经统计对县水利局的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度为：服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%=（2950/30）*50%+（2928/30）*40%+（2970/30）*10%=

98.1分，对县水利局工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度很好，结果大于90%，根据评分标准，县水利局该项指标得分6分。

- 需要说明事项

根据评分标准，2017年度预算完成率为72.48%，该项指标得分为0分；预算控制率为10.87%，根据评分标准，该项指标得4分，扣分原因为年初编制预算的不可控性造成。

5、绩效评价结论

5.1绩效评价得分

县水利局绩效评价最后得分90分。评价等级为：优。

5.2存在绩效问题

由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算追加较大，使预算控制率很高、预算完成率较低及公用经费超支，影响单位评分及评价等次。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，县水利局就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意思，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是制定预算不能盲目求大，要根据单位的实际需要编制。

6.2建议

建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。