纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2018〕2号）文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，本单位在组织力量收集、整理、汇总、分析项目和相关资料的基础上，结合实地调查、调查问卷情况,对纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，现报告如下：

一、项目慨况

（一）项目单位基本情况

保靖县国土资源局为县人民政府工作部门，机构性质是行政机关，级别正局级。统一社会信用代码11433125732878310D，办公地址：保靖县迁陵镇魏竹路。相关职责：负责征地拆迁工作中前期调查、界址勘察、地类权属等基础性、技术性业务工作；依法对土地征收工作法定程序进行指导把关并组织实施；对全县范围内在建、拟建项目用地进行备案、报批。

本单位内设13个职能股室：办公室、人事股、政策法规股（行政审批服务股）、规划股（建设用地股）、财务股、耕地保护股、地籍管理股、土地利用股、矿产资源开发管理股、地质环境股、测绘管理股（地质信息中心）、地质勘查储量股、不动产登记股。

本单位下设20个二级机构（另加挂12个机构牌子），其中全额拨款事业单位8个，包括县土地收购储备交易中心、县土地开发整理中心、县国土测绘队、县国土资源执法监察大队、县征地事务办公室、县地质环境监测站、县不动产登记中心、县地质公园管理处；派驻乡镇国土资源所（乡镇不动产登记中心）12个，包括保靖县迁陵镇国土资源所（迁陵镇不动产登记中心）、保靖县毛沟镇国土资源所（毛沟镇不动产登记中心）、保靖县清水坪镇国土资源所（清水坪镇不动产登记中心）、保靖县碗米坡镇国土资源所（碗米坡镇不动产登记中心）、保靖县阳朝乡国土资源所（阳朝乡不动产登记中心）、保靖县复兴镇国土资源所（复兴镇不动产登记中心）、保靖县水田河镇国土资源所（水田河镇不动产登记中心）、保靖县长潭河乡国土资源所（长潭河乡不动产登记中心）、保靖县葫芦镇国土资源所（葫芦镇不动产登记中心）、保靖县比耳镇国土资源所（比耳镇不动产登记中心） 、保靖县吕洞山镇国土资源所（吕洞山镇不动产登记中心）、保靖县普戎镇国土资源所（普戎镇不动产登记中心）。

根据2013年6月25日《中共保靖县委办公室保靖县人民政府办公室关于印发（保靖县征地拆迁办公室组织机构、工作职责和管理机制的规定）的通知》（保办发[2013]42号）文件精神，设立保靖县征地拆迁办公室，办公室工作人员按程序从有关单位抽调，县财政按照2500元/亩的标准给征地拆迁办公室安排工作经费。

保靖县征地拆迁办公室工作职责：代表县人民政府行驶征地拆迁职能，负责征地工作的组织、协调、调度，制定方案、措施、制度和目标。对全县已取得用地批文的土地按照相关程序征收到位；对已纳入用地规划却尚未取得批文的土地，预先控制到位。

（二）项目背景

国家要富强，社会要发展，就必须要搞建设，项目的建设必然会带动当地的经济发展。例如要建公路、铁路、机场；电厂、水厂、矿山；住宅、学校、医院；各种文化设施，社会福利设施，国防设施，还有抢险救灾的需要等。要建设，就必然会有征地拆迁。为全面推进我县征地拆迁工作，根据保靖县人民政府2013年第六次政府常务会议精神，经县委、县政府研究同意，决定设立保靖县征地拆迁办公室，办公室工作人员按程序从有关单位抽调，征地拆迁工作经费由县财政安排。

（三）项目基本情况

根据《中共保靖县委办公室保靖县人民政府办公室关于印发（保靖县征地拆迁办公室组织机构、工作职责和管理机制的规定）的通知》（保办发[2013]42号）和《保靖县财政局关于对县国土资源局2017年度部门预算的批复》（保财函〔2017〕56号），2017年度县财政安排纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金65.6万元，系保靖县征地拆迁办公室工作经费等，主要用于新园路二期、县物流园二期项目、保靖松桂坊科技有限公司、县三岔河水库、“酉水明珠”工程4路一桥及202村等项目征拆工作经费。

（四）绩效目标

切实抓好全县征地拆迁各项工作，做好新园路二期、县物流园二期项目、保靖松桂坊科技有限公司、县三岔河水库、“酉水明珠”工程4路一桥及202村等项目征拆工作，为县域经济社会发展提供土地储备空间，完成年度征拆任务。

积极与各相关乡镇政府、各相关职能部门搞好征拆工作的联系协作，确保各项征拆工作开展，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，解决隐患，密切干群关系，维护社会稳定。

（五）项目实施情况

2017年征拆办紧紧围绕“酉水明珠”、“湘西光谷”等重点工程建设，积极为县域经济社会发展提供土地储备空间，相继开展了新园路二期、县物流园二期项目、保靖松桂坊科技有限公司、县三岔河水库、“酉水明珠”工程4路一桥及202村等项目征拆工作。我县征地拆迁工作实施情况如下：

1、县物流园二期建设项目

该项目涉及迁陵镇花井村梭子组和牙吉组共2个村民小组，2017年上半年已完成征地工作，共征收土地面积255亩，涉及农户202户；因项目范围内坟墓较多，为确保项目顺利推进，征拆办积极按相关程序开展迁坟工作，征地范围内已完成坟墓搬迁90余座。

2、新园路二期建设项目

该项目征地工作年前已完成主体征收，2017年新补征地面积20余亩，补偿资金已按相关程序发放到位。因该项目内坟墓较多，征拆办集中人员和时间，于2017年上半年历时两个月陆续完成坟墓搬迁153座，为道路建设顺利推进积极清除了障碍，提供了保障。

3、保靖松桂坊科技有限公司建设项目

该项目征地主要涉及迁陵镇花井村梭子组、牙吉组和梅花组等部分群众，征地工作已全面完成，共征收土地115.18亩，涉及农户87户，征地补偿工作已全面完成，范围内涉及迁坟22座也通过大力工作，按时完成目标任务。

4、县三岔河水库建设项目

该项目主要涉及2个乡镇4个行政村（即：迁陵镇龙溪坪村、土碧村和普戎镇块洞村、泽碧村），预征地面积630亩，征地工作自5月16日启动，征拆办调查人员及迁陵镇政府村组干部群众周末不休，顶烈日冒雨抢抓时间开展征地工作，历时5天已完成征地面积170余亩，为水库坝址工程先期开工和设备及时进场提供了积极保障；通过后续征地该项目共完成征地面积550余亩。

5、“酉水明珠”项目一期工程

该项目通过炎炎夏日的艰辛工作，已于8月上旬完成4路1桥（即：保靖路、大乡路、洞庭路、官登路和酉水三桥）征收工作，征收土地总面积720余亩，涉迁房屋42栋，坟墓200余座；征地范围共涉及迁陵镇腊水、花井两村9组共478户；该项目经过征地两轮公示后开展征地补偿资金发放工作，共发放征地补偿资金3210万余元。

6、202村项目

该项目位于迁陵镇府库村，征地实物调查工作已于9月26日完成，经统计汇总，该项目征地共涉及农户14户，征收土地总面积26.35亩（其中：水田11.88亩、旱土1.26亩、林地13.21亩），按我县二类地区补偿标准计算，共需征地补偿资金77.32万元。

二、评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2、《湖南省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；

4、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；

5、《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2018〕2号）

6、保靖县财政局预算批复文件；

7、《中华人民共和国土地管理法》；

8、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

9、国家和省有关法律、行政法规及规章制度；

10、财政部门、主管部门制定的有关专项资金管理的政策、规章制度、管理办法、相关财务会计法规。

11、项目实施单位的有关制度管理规定；项目财务会计资料及其相关资料。

三、评价方法和过程

（一）绩效评价目的

通过开展纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金的绩效评价，了解项目的立项情况和执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和项目管理水平，更合理安排纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金提供决策参考依据。

（二）绩效评价内容

绩效评价的内容包括：2017年纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

（三）绩效评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1、成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度

2、比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 绩效评价指标体系

根据《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2018〕2号）等相关文件要求，为了客观反映纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金的绩效情况，本次绩效评价指标体系由项目投入、过程、产出和效果四大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标和三级指标，二级指标由项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益六类指标组成，三级指标作为最终的量化考核对象，共二十项。评价指标总分为100分，其中项目投入指标共20分，项目过程指标共25分，项目产出指标共15分，项目效果指标共40分。

（五）绩效评价工作过程

1、根据《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2018〕2号）文件要求，成立了绩效评价工作领导小组及绩效评价工作组，制定了项目资金绩效评价工作方案、评价指标体系，组织召开了现场评价工作安排部署会，部署项目单位及时对项目进行总结自评。

2、收集绩效评价基础资料。根据评价工作要求，收集项目从立项到竣工验收各种技术资料，财务资料，管理制度，项目总结等资料。

- 审核资料。绩效评价工作组在项目单位自评的基础上，对相关资料进行分类整理、审查和分析。

4.现场评价。绩效评价工作组深入项目单位及工作现场，通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行复核。

5、综合分析评价。绩效评价工作组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；发现的重大问题及时反馈绩效评价领导小组，由其进行集体研究后形成绩效评价结论。

6、形成绩效评价报告。

- 项目主要绩效情况分析

1、资金到位和使用情况

（1）资金拨入情况。

根据《中共保靖县委办公室保靖县人民政府办公室关于印发（保靖县征地拆迁办公室组织机构、工作职责和管理机制的规定）的通知》（保办发[2013]42号）和《保靖县财政局关于对县国土资源局2017年度部门预算的批复》（保财函〔2017〕56号），2017年度县财政安排纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金65.6万元，2017年本单位实际共收到县财政拨入纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金65.6万元。款项均通过财政集中支付管理局纳入集中支付，资金到位率为100%，到位及时率100%。

（2）资金使用情况。

2017年度本单位实际使用纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金65.6万元，其中办公费57,296.00元，印刷费26,376.00元，差旅费52,115.30元，委托业务费10,000.00元，劳务费10,212.70元，下拨给保靖县征地拆迁办公室工作经费500,000.00元。保靖县征地拆迁办公室实际使用征地拆迁工作经费498,343.90元,专门用于新园路二期、县物流园二期项目、保靖松桂坊科技有限公司、县三岔河水库、“酉水明珠”工程4路一桥及202村等项目征拆工作经费。其中差旅费182,169.80元，租车费80,512.00元，印刷费332.10元，办公费115,343.00元，会议费30,000.00元，村干误工补贴65,200.00元，水电费17,477.00元，其他7,310.00元。

- 财务管理情况。

为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用、专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全有效。

3、项目管理制度及执行情况。

根据纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金项目的特点和我县的实际，本单位建立健全了管理制度，征地拆迁工作流程，规范了征地拆迁相关公告的内容及应注意事项，如《征地程序》、《征地告知书》、《调查结果确认书》、《征地公告的公告范围》、《征地补偿安置方案公告应当包括的内容》等。在项目实施过程中严格执行项目管理制度，并定期进行检查，取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整，并得到有效执行。

4、项目产出

本年度共完成征地面积1920余亩，坟墓搬迁370余座，房屋拆迁9栋，已发放各项目征地补偿资金8104.3577万元。

- 项目效益情况

- 项目的经济效益

通过实施该项目，依法征地拆迁，相继开展了新园路二期、县物流园二期项目、保靖松桂坊科技有限公司、县三岔河水库、“酉水明珠”工程4路一桥及202村等项目征拆工作，共完成征地面积1920余亩，坟墓搬迁370余座，房屋拆迁9栋，为项目的建设提供了充足的土地储备保障，加快了县域经济全面发展；坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，减少了重复建设，提高了经济效益；发放征地拆迁补偿资金8104.3577万元，增加了农民的收入。该项目经济效益显著。

（2）项目的社会效益。

通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定；各项征拆工作顺利开展，切实改变城乡面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征地农户对我县现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征地拆迁工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普遍拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定。项目社会效益显著。

（3）项目的生态效益

通过实施该项目，依法征地拆迁，坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统筹工业区、商业区、生活区，以及村庄、工地、林地等的空间布局，实现人与自然的和谐，项目生态环境效益良好。

五、评价结论

纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金项目，符合国家、省、州、县相关规划的要求，项目立项规范，目标合理、明确、细化、量化，项目资金能及时到账，遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则，相关管理制度完备，并能严格遵守，达到了预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著，项目生态环境效益良好。

根据评价小组设定的纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金绩效评价指标得分95分（详见附件：保靖县国土资源局纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金绩效评价指标表），该项目绩效评价等次为优。

六、评价工作中发现的的问题及有关建议

（一）存在的问题

拆迁受到多种不利因素的影响和制约。一是拆迁大环境影响；二是周边地区的拆迁政策影响；三是我县自身存在多种不利因素。

（二）有关建议

1、以贯彻征收条例为契机，进一步完善工作体系。

2011年1月21日，国务院颁布了新的《国有土地上房屋征收与补偿条例》。为贯彻新条例的实施，2016年7月18日湘西自治州人民政府关于印发《湘西自治州国有土地上房屋征收与补偿办法》，完善了补偿、补助和奖励的政策标准。应广泛宣传征收条例，并以贯彻征收条例为契机，进一步完善工作体系。

2、以加强依法行政为方向，进一步规范拆迁行为。

（1）加强房屋拆迁和征收的前期工作。一是做好房屋拆迁和征收的前期手续办理，确保工作的合法性；二是完善县拆迁征收补偿政策及方案的制定，与国家、省、州、县有关新政策相对应；三是加强对房屋征收新政策的宣传工作，保障被征收人的知情权，维护被征收人的利益。

（2）认真做好及配合征收行政裁决、复议诉讼、申请强制执行工作。

（3）积极推进“阳光征收”、“阳光拆迁”的信息化建设，加强落实信息公开事项，完善“阳光征收”、“阳光拆迁”管理制度。

3、以总结经验教训为手段，进一步创新工作方法。通过几年拆迁实践，有许多好的经验及教训可总结。从横向看，虚心学习周边地区推进拆迁工作的新经验、好办法；从纵向看，要认真总结近几年来我县拆迁工作的经验和教训。针对拆迁工作中出现的新情况和新问题，工作的很多方面值得去探索创新：如拆迁形成合力方面，如何让各部门尽早介入，充分发挥形成合力的最大效应；如何加强督查和考核，让真正干事者能干事者更有信心更有积极性，让流于形式善于强调各种困难者更有压力更有紧迫感；如何采取有效手段尽快地扫清一些无理取闹、漫天要价的“钉子户”而又确保社会稳定；如何规范拆迁程序，做好依法拆迁等等。

附件：保靖县国土资源局纳入预算管理的非税拨款（征地拆迁办经费等）专项资金绩效评价指标表

保靖县国土资源局

二〇一八年七月十三日