保靖县财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价

项目名称  保靖县城市管理和综合执法局2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位   保靖县保靖县城市管理和综合执法局

主管部门     保靖县人民政府

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组

2019年 7 月 16日

保靖县财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  | 邓兴忠 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 07437728619 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 保靖县迁陵镇林业局办公楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416500 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2018年1月-2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 88.1126 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 88.1126 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  |  |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政 |  |  |  | 88.1126 |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  | 88.1126 |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 在县委、县政府的高度重视和正确领导下，以创建省级文明城市为载体，以提升城市品位为宗旨，不断加大执法力度与投入，推进城市精细化管理，为我县经济社会发展创造良好的城市环境。县财政局拨款88.1126万元，用于两违建筑补损及执法装备购置。新的执法装备的投入，提高了基层执法人员工作效率，两违建筑补损资金的投入也使按时拆除两违建筑得到保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 设立的绩效目标：目标①两违拆除工作开展；目标②两违拆除的补损开支；目标③购买执法装备及固定资产。 予执法人员提供执法工作经费与购置执法装备，解决执法经费严重短缺及执法装备严重欠缺的问题，从而最大限度地实现城市管理的整体和谐，为我县经济社会发展创造良好的城市环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 全年依法拆除“两违”建筑65户，2230平方米，腾出土地面积约1600平方米，规范洗车店9家，拆除遮阳雨棚、伸缩雨棚、遮阳雨伞共460余个，有效遏制了乱搭乱建行为。开展户外广告治理：对城区内户外广告进行清理，登记造册297块，拆除大型违规广告10块。开展空中楼阁治理：拆除空中楼阁6户，面积270平方米。自9月份以来，我局新增实行了对 “满春园”、“梅花路”、“高架桥”、“西门老街”、“岳小路段”等地方的常态化管理，拆除了喜阳路、码头路等路段的乱搭乱建。配合当地政府和有关部门对迁陵城区以外的11个乡镇进行了集中整治，取得了较好成效。牵头负责城区砖厂岩场清理整治，依法对21家砖厂岩场进行断水断电，还城区一片安宁和清洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 共拨付专项资金881,126.00 元，具体投入使用情况如下： ①转拨县两违办444,000.00 元，主要为办公用品购置费、车辆维护等。 ②两违建筑拆除劳务费292,192.40 元，主要为拆除两违建筑的人工费。 ③两违建筑补损资金70,533.60 元，为对被拆除两违建筑业主的经济补偿。 ④购置执法装备74,400.00 元，为购置协管员制式服装费。 截止2018年12月31日已使用631,126.00元，剩余250,000.00元于2018年1月初转拨县两违办。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 全年两违拆除工作开展顺利进行；两违拆除的补损按时足额发放完毕，购买执法装备已全部装配到位。通过予执法人员提供执法工作经费与购置执法装备，解决执法经费严重短缺及执法装备严重欠缺的问题，提高了行政执法的效率与基层执法人员的积极性，树立了文明执法，依法执法的良好形象。为我县经济社会发展创造了良好的城市环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | 通过此项目优化了当地投资环境、增强城市现代化发展后劲的现实性需要。若城市的违法建筑遍地都是、人居环境恶劣，这很容易就会给人留下依法执政能力弱、依法治县能力弱、依法行政能力弱的印象，那样就很难留住企业、客商，实现经济发展和城市建设的良性互动。城市的面貌是投资环境的一面镜子，这也直接关系到招商引资的成败，更决定了城市经济发展的速度和质量。本项目的持续实施为我县经济社会发展创造了良好的城市环境，间接促进了经济的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 通过此项目的实施，捍卫了法律尊严、维护了公平正义，是维护社会公平正义、实现长治久安的正义行动。改善了城乡环境、提升了城市品质，节约了宝贵的土地资源，减少了城乡建设成本，对社会发展具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 1、负责项目实施的组织机构健全、分工明确。 2、立健全了专项经费管理制度，完善了专项资金管理流程。 3、对专项经费严格管理，加强监督，做到专款专用，合理使用。 4、但是缺乏多形式开展项目建设监督工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 1、资金管理、费用支出等制度已建立、健全。 2、专项经费严格管理，加强监督，做到专款专用，合理使用。 3、根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。 4、但是未做到专项资金专户专账管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 | 存在问题:①该项目资金与部门整体统一进行财务核算，不利于反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ②未将项目目标细化分解为具体的工作；未将项目计划通过清晰、可衡量的指标予以体现；未将项目计划与本年度部门预算资金相匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 通过评价组的评价，本单位2018年度两违建筑补损及执法装备专项绩效评价得分为91分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |
| 有 关 建 议 | ①建议对专项资金用专户核算，利于反映和考核项目实施单位对资金的使用情况。 ②建议年初设立绩效目标与计划时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标予以体现；与项目年度的任务数或计划数相对应；与本年度项目预算资金相匹配。利于最大限度发挥项目目标与计划的作用，也利于年终总结年度工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位（中介机构）名称（公章）签字 年 月 日 主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保靖县城市管理和综合执法局2018年度

两违建筑补损及执法装备专项资金

（县本级配套资金）

绩效自评报告

为响应保靖县财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效评价自评工作的通知，保靖县保靖县城市管理和综合执法局（以下简称我局）对2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金进行绩效自评。我局的评价是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《保靖县市财政局关于开展2018年度财政资金绩效的通知》（保财绩〔2019〕2号）文件等相关规定进行。在评价过程中，我局对2018年度我局两违建筑补损及执法装备专项资金使用情况进行了全面了解和分析，结合案卷资料、实地调查资料及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）立项概况

在县委、县政府的高度重视和正确领导下，以创建省级文明城市为载体，以提升城市品位为宗旨，不断加大执法力度与投入，推进城市精细化管理，为我县经济社会发展创造良好的城市环境。县财政局拨款88.1126万元，用于两违建筑补损及执法装备购置。新的执法装备的投入，提高了基层执法人员工作效率，两违建筑补损资金的投入也使按时拆除两违建筑得到保障。

（二）执行概况

保靖县城市管理和综合执法局两违建筑补损及执法装备专项资金，2018年1月开始，截止2018年12月底已使用631,126.00元，剩余250,000.00元于2019年1月初直接转拨至县两违办。2018年度该项目资金881,126.00元全部拨付至保靖县保靖县城市管理和综合执法局，保靖县保靖县城市管理和综合执法局2018年度共支付项目资金881,126.00元（其中25万元系2019年初转拨至县两违办）。其中：转拨县两违办444,000.00 元，主要为办公用品购置费、车辆维护等；两违建筑拆除劳务费292,192.40 元，主要为拆除两违建筑的人工费；两违建筑补损资金70,533.60 元，为对被拆除两违建筑业主的经济补偿；购置执法装备74,400.00 元，为购置协管员制式服装费。

二、评价依据

1、保靖县保靖县城市管理和综合执法局2018年度财务资料。

2、保靖县保靖县城市管理和综合执法局相关专项资金管理制度。

3、保靖县保靖县城市管理和综合执法局其他相关资料。

三、评价方法及过程

《保靖县市财政局关于开展2018年度财政资金绩效的通知》（保财绩〔2019〕2号）等相关文件要求，保靖县保靖县城市管理和综合执法局制定了两违建筑补损及执法装备专项资金绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2019年7月1日召开了现场评价工作安排部署会，于7月16日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金数据的准确性、真实性进行核实。

（二）查阅资料。查阅2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金相关文件资料和财务凭证。

（三）发放调查问卷。对两违建筑补损及执法装备专项资金履行职责情况的公众满意度进行调查。

（四）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（五）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（六）形成绩效评价报告。

四、项目实施情况分析

保靖县保靖县城市管理和综合执法局2018年度收到财政拨入两违建筑补损及执法装备专项资金（县本级专项资金）共计881,126.00元，该笔资金于2018年全部拨付到保靖县保靖县城市管理和综合执法局，2018年度共支出该项目资金631,126.00元，剩余250,000.00元于2019年1月初转拨县两违办。

①项目内容主要包括：执法装备购置，两违建筑拆除劳务费，两违建筑补损资金，转拨县两违办。

②项目安排的预算资金情况如下：

两违建筑补损及执法装备专项资金881,126.00元

③项目资金使用情况如下：

1、转拨县两违办444,000.00 元，主要为办公用品购置费、车辆维护等。

2、两违建筑拆除劳务费292,192.40 元，主要为拆除两违建筑的人工费。

3、两违建筑补损资金70,533.60 元，为对被拆除两违建筑业主的经济补偿。

4、购置执法装备74,400.00 元，为购置协管员制式服装费。

截止2018年12月31日已使用631,126.00元，剩余250,000.00元于2018年1月初转拨县两违办。

五、项目绩效情况分析

1、两违建筑补损及执法装备专项资金未使用专户核算。保靖县保靖县城市管理和综合执法局两违建筑补损及执法装备（采购）项目于2018年1月起始，于2018年12月底完成。

2、资金使用符合相关制度。该专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，无擅自调项，扩项、缩项，更不存在拆借、挪用、挤占和随意扣押等现象。严格专项资金初审、审核、不存在缺项和越程序办理手续。专项资金报账均附有真实、有效、合法的凭证。具体报账程序：项目施工单位到财政局办理投资评审报告—填写专项资金报账审批表（施工单位签字盖章—经办人签字—验收方签字—单位分管财务副主任审批—中心主任审批），手续完备后方可报账。该项目实施过程中资金使用符合相关制度。

3、 通过此项目优化了当地投资环境、增强城市现代化发展后劲的现实性需要。若城市的违法建筑遍地都是、人居环境恶劣，这很容易就会给人留下依法执政能力弱、依法治县能力弱、依法行政能力弱的印象，那样就很难留住企业、客商，实现经济发展和城市建设的良性互动。城市的面貌是投资环境的一面镜子，这也直接关系到招商引资的成败，更决定了城市经济发展的速度和质量。本项目的持续实施为我县经济社会发展创造了良好的城市环境，间接促进了经济的发展。捍卫了法律尊严、维护了公平正义，是维护社会公平正义、实现长治久安的正义行动。改善了城乡环境、提升了城市品质，节约了宝贵的土地资源，减少了城乡建设成本，对社会发展具有重要意义。

六、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的

全面分析和综合评价保靖县保靖县城市管理和综合执法局关于县财政拨付两违建筑补损及执法装备专项资金的使用、管理情况，为以后年度财政资金的相关投入提供参考依据。

（二）绩效评价过程

评价小组参照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《保靖县市财政局关于开展2018年度财政资金绩效的通知》（保财绩〔2019〕2号）对绩效评价框架进行了设计，围绕项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果8个关键评价问题，设计了30个评价指标，制定了《保靖县保靖县城市管理和综合执法局2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金（县级配套资金）绩效自评体系》，分别明确了证据和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、问卷调查、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。在问卷调查这个环节中，评价小组为直观的反映保靖县保靖县城市管理和综合执法局的2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金使用情况及社会经济效益，科学制定了《保靖县保靖县城市管理和综合执法局2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金（县级配套资金）绩效自评调查问卷》，共发放调查问卷30份（收回问卷30份），调查对象为社会群众及内部员工。问卷采取定向发放的方式，有效确认调查问卷反映的真实性，确保绩效评价的客观、公正、有效。评价小组对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。最后评价小组对收集到的各项证据资料进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行评级，形成了评价结论。

（三）评价结论

本项目旨在最大限度地发挥财政资金对保靖县城市管理和综合执法局两违建筑补损及执法装备专项资金的作用。根据《保靖县城市管理和综合执法局2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金专项资金（县级配套资金）绩效自评体系》的评分，该项目得分为91分（见附件：保靖县城市管理和综合执法局两违建筑补损及执法装备专项资金（县级配套资金）绩效自评体系）,评价结果为“优”。

七、存在的问题

保靖县保靖县城市管理和综合执法局在两违建筑补损及执法装备专项资金项目方面得到显著成绩，但同时也存在一些不可忽视的问题，重点主要表现在：

（一）该项目资金与部门整体统一进行财务核算，不利于反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

（二）未将项目目标细化分解为具体的工作；未将项目计划通过清晰、可衡量的指标予以体现；未将项目计划与本年度部门预算资金相匹配。

八、有关建议

对于以上问题，有如下建议：

1、建议专项资金用专户核算，利于反映和考核项目实施单位对资金的使用情况。

2、建议年初设立绩效目标与计划时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标予以体现；与项目年度的任务数或计划数相对应；与本年度项目预算资金相匹配。利于最大限度发挥项目目标与计划的作用，也利于年终总结年度工作。

附件：

1、保靖县城市管理和综合执法局2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金（县级配套资金）绩效自评体系。

保靖县保靖县城市管理和综合执法局

2019年7月16日

附件1：

保靖县城市管理和综合执法局2018年度两违建筑补损及执法装备专项资金（县级配套资金）绩效自评体系

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 具体指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 项目 决策 （17分） | 项目目标 （6分） | 目标内容 （6分） | 项目绩效目标设立（1分） | 设立年度工作目标 | 设立预期目标及年度实施计划得1分，否则0分 | 1 |
|  |  |  | 项目目标明确（1分） | 进一步强化管理，争取项目如期进行 | 目标明确得1分，否则0分 | 1 |
|  |  |  | 项目目标细化（3分） | 1、项目包含目标计划（2分） | 目标细化得3分，否则酌情扣分 | 3 |
|  |  |  |  | 2、监督检查（1分） |  |  |
|  |  |  | 项目目标量化（1分） | 年度工作计划（或申请）有明确的内容要求和完成数量要求 | 目标量化得1分，否则0分 | 0 |
|  | 决策过程 （6分） | 决策依据 （3分） | 项目合规性（2分） | 反映各项资金投入的结构是否合理，是否制定明确的实施方案，是否进行科学论证（1分） | 项目申报按照申报指南等规定的要求得2分，未提供资料0分。 | 0 |
|  |  |  | 项目计划性（1分） | 项目经费是否拟定全年计划任务； | 符合年度实施计划（或按实际情况调整）的1分，否则0分 | 1 |
|  |  | 决策程序 （3分） | 项目申报（1分） | 项目经费是否拟定全年目标计划，申报是否合规。 | 项目申报切实需要、理由充分得1分，否则0分 | 1 |
|  |  |  | 项目批复（2分） |  | 批复程序符合相关管理办法的得2分，否则0分 | 2 |
|  | 资金分配 （5分） | 分配方法 （5分） | 项目资金管理（2分） | 是否制定相关资金管理办法2分 | 制定相应的资金管理办法得2分，否则0分 | 2 |
|  |  |  | 项目资金分配合规（3分） | 是否制定符合实际的资金分配方案3分 | 资金分配符合相关资金管理办法得3分，否则酌情扣分 | 3 |
| 项目 管理 （31分） | 资金到位 （6分） | 资金到位率 （3分） | 项目资金到位率（3分） | 县财政建设资金到位率100%（3分）、80%（含）至100%（2分）、60%（含）至80%（1分）、60%以下（0分）。 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分*项目资金到位率） | 3 |
|  |  | 到位时效（3分） | 项目资金到位情况（3分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影工程进度 | 资金到位后，及时用于项目(3分)，影响项目进度扣2分。 | 3 |
|  | 资金管理 （14分） | 资金使用 （8分） | 项目资金使用合规（8分） | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；资金是否按申报条件及时使用 | 虚列（套取）扣2分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分，资金未按申报条件及时使用到项目，扣2分。 | 8 |
|  |  | 财务管理 （6分） | 项目财务管理制度健全(2分) | 资金管理、费用支出等制度是否建立、健全 | 财务管理制度健全得2分，基本健全得1分，无财务管理制度0分。 | 2 |
|  |  |  | 财务制度严格执行（2分） | 项目专项资金是按照拨付管理办法进行操作 | 按规定实行专帐管理得2分，否则0分。 | 0 |
|  |  |  | 会计核算规范（2分） | 会计核算符合相关制度规定 | 会计核算规范得2分，不规范酌情扣分。 | 2 |
|  | 组织实施 （11分） | 组织机构（2分） | 组织机构设置（2分） | 负责专项工作经费的组织机构是否健全，分工是否明确 | 机构健全、分工明确得2分；否则酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 项目实施 （3分） | 项目实施计划性（2分） | 项目是否按年度计划和要求进行 | 按年度计划和要求进行得2分，未完全达到计划和要求酌情扣分。 | 0 |
|  |  |  | 项目具体实施是否合规（1分） | 项目具体实施是否符合相关文件规定程序和要求 | 符合相关文件规定程序和要求1分，未完全符合酌情扣分。 | 1 |
|  |  | 管理制度（6分） | 管理制度健全（2分） | 是否建立健全相关管理制度（办法） | 建立健全专项资金管理制度或办法得2分，否则0分。 | 2 |
|  |  |  | 管理制度落实（2分） | 是否严格按管理制度落实到位，制度执行有效性和项目质量可控性如何 | 严格按专项资金管理制度落实到位得2分，否则酌情扣分。 | 2 |
|  |  |  | 项目实施监控管理（2分） | 是否通过多形式开展项目监督工作 | 对经费使用情况进行监督检查2分，否则0分。 | 0 |
| 项目 绩效 （52分） | 项目产出 （26分） | 产出数量 （6分） | 绩效产出数量（计划）达到绩效目标（6分） | 采购的装备金额是否超出计划数（3分） | 未超出满分，超出得0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 采购的装备数量达到计划数（3分） | 达到得满分，降低得0分。 | 3 |
|  |  | 产出质量 （10分） | 绩效产出质量（计划）达到绩效目标（10分） | 被拆除的两违建筑补偿合理并到位及时无投诉现象，采购的执法装备全部验收合格（10分） | 全年两违建筑补损无投诉现象，采购的执法装备100%验收合格。 | 10 |
|  |  | 产出时效 （10分） | 绩效产出时效（计划）达到绩效目标（10分） | 项目资金是否及时发放到位：①拆除两违建筑后补损及时到位。（问卷调查）②提交购置执法装备报告后资金是否及时到位。（账务原始凭证） | 都按时发放到位计满分10分；每推迟1个月扣1分扣完为止。 | 10 |
|  | 项目效果 （26分） | 社会效益 （8分） | 服务对象及社会群众（8分） | ①项目实施是否提高了执法人员的执法效率（问卷调查）4分 ②项目实施后的效果是否获得了社会群众的认可。（问卷调查）4分 | 通过此项目的实施，捍卫了法律尊严、维护了公平正义，是维护社会公平正义、实现长治久安的正义行动。改善了城乡环境、提升了城市品质，节约了宝贵的土地资源，减少了城乡建设成本，对社会发展具有重要意义。 | 8 |
|  |  | 经济效益 （4分） | 项目实施产生的直接或间接经济效益（4分） | 项目实施是否直接或间接的促进保靖县经济发展（问卷调查4分） | 通过此项目优化了当地投资环境、增强城市现代化发展后劲的现实性需要。本项目的持续实施为我县经济社会发展创造了良好的城市环境，间接促进了经济的发展。 | 4 |
|  |  | 可持续影响 （6分） | 项目实施产生的可持续影响（6分） | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况（（问卷调查6分） | 项目实施产生了良好的效果，损坏的执法装备的得到了及时的维修和妥善的保养，被拆除两违建筑的所有人也得到了相应的损失补偿，形成了良好的社会氛围。 | 6 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（8） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果是否满意，非常满意8分，基本满意6分，不满意0分。（问卷调查8分） | 合格问卷样本中认为“非常满意”的人数/调查总人数*8分+认为“基本满意”的人数/调查总人数*6分+认为“不满意”的人数/调查总人数*0分 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 91 |