保靖县公路管理局 部门整体支出绩效评价报告 评价单位：保靖县公路管理局 报告时间：2019年7月

评价小组

组长：田宏辉     成员：向仲川、彭  鸿

目    录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出及绩效（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

保靖县公路管理局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为加强保靖县公路管理局（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发{2018}34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公室厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发{2019}10号、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2019〕2号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件的要求，本单位于2019年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

1、部门职责

保靖县公路管理局系全额拨款的正科级事业单位，归口保靖县交通运输局管理。办公地址在保靖县迁陵镇酉水南路15号，事业单位法人证书统一社会信用代码12433125006710740C。根据保靖县机构编制委员会办公室文件根据保靖县机构编制委员会办公室《关于印发保靖县公路管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（保编办发〔2010〕31号）精神，本单位主要职责为：

（1）贯彻执行有关公路管理的各项法律、法规和政策；负责全县国省道及所辖部分农村道路的执法检查和监督。

（2）参与编制全县国省道公路事业发展规划和年度计划并组织实施。

（3）负责全县国省道及所辖部分农村道路的养护、配套设施建设及安全管理工作。

（4）负责实施全县国省道及所辖部分农村道路路政管理，维护路产路权，会同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

（5）负责全县国省道及所辖部分农村道路治限治超工作。

（6）指导和监督实施公路工程养护及管理，推行公路相关的技术标准和规范工作。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

本单位内设5个职能股室：办公室（政工股）、财务股、政策法规股、安全管理股、纪检组（监察室）。本单位下设2个二级机构，即县路政大队、县干线公路养护管理站。

截止2018年12月31日，在职人员编制人数为71名，其中事业编制31名、事业周转编制40名。年末实有在职人员68名。  本单位经县编委保办发【2016】40号关于保靖县公路管理局有关职责和人员编制调整的通知，核定全额拨款事业编制12名，使用全额拨款事业周转编制6名，领导职数为5名，其中局长一名，副局长3名，纪检负责人1名。下设管理县路政大队和县干线公路养护管理站，核定12全额拨款事业编制，使用全额拨款事业周转编制12名；县干线公路养护管理核定全额拨款事业编制7名；使用全额拨款事业周转编制22名。

二、部门整体支出情况

1、2018年全年总收入8019.17万元。其中：财政拨款收入1730.85万元，其他收入6288.32万元，年初结转和结余1556.6万元（其中：财政拨款结转和结余368.24万元，非财政补助结转和结余1188.36万元）。

2、2018年全年总支出8465.30万元。其中：基本支出993.69万元，包括人员经费763.22万元、日常公用经费230.46万元；项目支出7471.62万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出1151万元，政府性基金预算财政拨款项目支出37.64万元，其他收入项目支出6282.97万元。2018年年报表（财决08-1）表中一般公共财政预算拨款基本支出837.68万元。其中：工资福利支出708.72万元，商品和服务支出95.22万元，对个人和家庭补助支出32.07万元，其他资本性支出办公设备购置1.68万元。（财决08-2）表中一般公共财政预算拨款项目其他资本性支出1151万元。年末结转和结余1110.47万元（其中财政拨款结转和结余72.77万元，非财政补助结转和结余1037.7万元）。

三、部门项目实施情况

2018年以来，保靖县公路管理局在县委县政府领导下在州公路局、县交通局的正确指导下，以十九大精神为指导，深入贯彻“四个全面”战略部署要求，全局上下齐心协力，团结拼搏，紧紧围绕年初工作责任目标任务开展工作，较好地完成全年的各项工作目标任务，现将一年来公路工作总结如下。

- 一、重点工作

- 公路工程建设

- 我局以危桥改造、生命防护工程、水会重建项目为重点，推进公路建设，助力全县脱贫攻坚工作。

- 1.农村危桥改造工程。一是2018年农村危桥改造工程任务13座，投资1047.93万元。毛坝桥、踏梯桥等11座已经改造完成。高田桥、复兴中学桥因需要征地、设计变更，11月份进场，已经完成桥梁主体部分。

- 2.公路安全生命防护工程。一是2018年农村公路生命防护工程190.9公里，投资2850.4元。受项目计划下达时间和招标工作等影响，10月完成招投标工作。目前正在安装波形互联。预计12底基本完成。二是2018年干线安保工程，受州公路管理局委托，工程约101公里，正在组织施工，已经基本完成。

- 3.水毁工程。一是2018年汛期，全县发生公路灾毁36处，根据县里安排，我局对急需实施的公路水毁实施重建工程8处，已经全部完成，投资175.71万元，还没有资金支付。还急需实施的公路水毁恢复工程约208.68万元。县里还没有明确资金来源。我们向省州申报仅批准60万元，尚未到位。除上级资金外，尚欠383.39万元。二是清石路建设。工程与新申报的清石路工程部分重合，总量约650万元。县里已经安排资金。目前，基本完成挖补，路缘石基本完成，完成工完成投资240万元左右。本月计划进行路面刨铣。

- 4.非现场执法系统和信息平台建设。非现场执法系统建设工程，选址在清石路上，12月底已经完成建设。

- （二）公路日常养护工作

- 2018年我局积极探索公路日常养护体制，开展公路巡查、维护等工作，着力推进公路日常养护工作。

- 1、干线公路推进机械化清扫工作。在209国道、S318线每月固定二次清扫，累计清扫公路2400公里，保证了公路干净整齐；

- 2、公路水毁抢通75处，清理公路塌方12000立方米

- 3、对公路桥梁隧道开展日常养护工程。对酉水二桥进行了维护，对夸屋溪、磨鹰嘴、卡棚隧道进行整修，确保了桥梁隧道的安全。

- 4、对209国道32.12公里行道树进行刷白。

- 5、是深入推进农村公路日常养护。年组织各乡镇对农村公路清除杂草；对x001等年末迎检线路进行专项养护，清理水沟150公里。

- （三）路政执法、治超工作

- 1.路政管理工作。以联合大执法行动为主导，以路政监察大队执法为辅，参与开展了城郊公路边打碑、非公路标志专项整治行动，其中，从10月份开展非公路标志牌专项整治工作已经撤除非公路标志牌1285块，整治工作还在推进中；参与了葫芦镇、毛沟镇、复兴镇、普戎镇、水田镇、阳朝乡、吕洞山镇的“马路市场”和集镇集中整治行动。下发消除违法通知书38份，制止“两违”行为38起，依法查处损坏、侵占公路行为。

- 2.治超工作。根据省、州、县治超工作会议精神，和田县调度会部署，公路运管交警加大联合执法力度，开展固定治超点、流动治超，加大超限超载车辆打击力度。检测车辆2170台次，超限18台，处罚18台，卸载245.5吨，切割马槽车76台。超限超载率控制在1.5%以下。

- （四）公路安全工作

- 我局高度重视安全生产工作，强化责任，狠抓落实，确保道路安全运行。

- 1、开展安全巡查，对重点路段开展定期不定期巡查，发现问题及时处置。

- 2、开展公路安全隐患大排查。每逢节假日，我局组织安全、养护、路政人员排查公路安全隐患，确保公路安全通行。

- 3、开展安全生产领域“打非治违”专项整治行动，对25家打碑整治行动，对22家涉路施工单位进行了督查。确保了无安全事故发生。

- 4、对涂乍渡口渡船安全隐患整治。对涂乍渡口渡船的甲板、拉绳进行更换，添置了救生衣等设备，确保了渡船安全营运。

- 5、开展吕洞山公路安全隐患大整治。拖入180余万元，整修了17公路水沟，整修8处过水涵洞，整修路面12处1000平方米，公路保坎3处400方，吕洞山镇公路安全隐患得到切底整治。

- （五）党建和文明创建工作

- 1、党建工作，切实把政治思想工作放在重要位置。一是加强班子队伍建设，通过党组论学习，加强班子队伍思想建设建立了一支高效、团结、协作的班子队伍。二是加强支部组织建设，通过随时支部“五化”建设，实现了支部建设、支部队伍、组织生活、阵地建设、队伍管理的标准化。党员引领示范作用进一步加强。三是加强党风廉政建设。认真落实中央八项规定，开展了对国有资产、领导干部涉矿等经营性行为、帮扶脱贫工作和工程建设中“雁过拔毛”问题、“升学宴、谢师宴”、公路建设涉黑涉恶专治整治行动进行清理整治，党员干部没有违纪违规行为。

2、脱贫攻坚工作。真落实“十大”帮扶工程，发展马湖村150亩黄金茶和300亩油茶，壮大集体经济，全年脱贫119户478人脱贫，实现了贫困村出列。官庄村脱贫55户243人。安排资金，两个村全覆盖走访慰问农户。

3、公路信访工作。全力做好农民养护工信访接待工作，全年接待农民养护公路信访人员26批次，400多人次，全力做好政策解释和安抚工作，维护了公路工作稳定局面。

4、文明单位创建。2018年我局开办"道德讲堂"。积极开道德讲讲述“身边的好人”、"感动湘西十大公路人物"推荐活动，强化了道德修养，树立交通行业新风。

二、主要工作措施

- 加强公路工作政府主导。我局积极向县委、县人民政府汇报公路工作，公路工作得道县委、县人民政府进一步关注，县委书记在走访发现中多次指导公路工作，以县人民政府名义发布了《保靖县普通公路护栏设施维护管理办法、《关于清理整治全县公路沿线非公路标志牌通告》，政府主导得道加强，有利于公路工作开展。

- 农村公路建设工程招标、项目采购严格按《保靖县农村基础设施和基本公共服务设施项目建设实施细则》规定采取公开比选、邀请招投标等方式确定最适合的施工单位和采购商家，做到公开透明、公平公正。

- 三、存在的主要问题

- （一）公路项目资金缺口大。初步统计，目前全县公路项目除缺口资金2065.58万元。其中，2017年农村危桥改造缺口资金890.97万元，安保项目缺口资金587.7万元，公路水毁重建项目缺口资金428.52万元；2018年公路水毁重建项目缺口资金175.71万元，急需实施项目208.68万元。

- （二）公路养护投入机制不畅。每年总会有水毁等事项发生，应有正常的投入预算，但目前没有建立，发生水毁后，没有资金渠道及时解决相关问题。

- （三）公路日常养护用力不够。乡镇普遍没有重视公路清沟砍草投入。养路首先要保持公路水沟通畅，否则水沟堵塞了，公路容易被暴雨山洪冲刷，公路容易发生水毁灾害。

1、绩效评价目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2019〕22号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2019年7月10日之前完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0；如预算完成率指标，受一些不可控因素影响，如项目资金财政拨款滞后，往往下半年甚至年终才拨，年度中无法完成；有些项目实施期限较长，需跨年度执行，因此会造成年末结转结余较多，会导致预算完成率较低，预算执行单位该项指标不得分，或得分较差。

（3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

五、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入

1、目标设定情况

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，1、符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，2、符合部门“三定”方案确定的职责，3、符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置情况

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2018年度编制人数为71人；实际在职人员为68人。

在职人员控制率＝（在职人员数68人÷编制数71人）×100%＝95%。在职人员控制率＝95%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费”变动率情况(2分）

2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为38万元（其中公务接待费22万元、公务用车运行维护费16万元、无公务用车购置费），2017年度预算安排的“三公经费”总额为36万元（其中公务接待费20万元、公务用车运行维护费16万元、无公务用车购置费）。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数38万元-上年度“三公经费”预算数36万元=2万元）÷上年度“三公经费”预算数36万元×100% =0.5%。“三公经费”变动率0.5%，根据评价标准，本单位该项指标得分2分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率（4分）

本单位年初结转和结余368.24万元；年初预算1356.6万元；本年追加预算374.26万元；年末结转和结余72.77万元。

本单位预算完成率＝（上年结转和结余368.24万元+年初预算1356.6万元+本年追加预算374.26万元 －年末结转和结余72.77万元）=2026.33万元÷（上年结转和结余368.24万元+年初预算1356.6万元+本年追加预算374.26万元）=2099.1万元×100%＝97%。预算完成率97%，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

（2）预算控制率（3分）：

本单位年初预算为1356.6万元；本年追加预算374.26万元，剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算831.61万元（说明详见本报告四、需要说明事项1），剔除上级指标831.61万元后本年预算追加数为-457.35万元。

预算控制率＝（本年预算追加数-457.35万元 ÷年初预算1356.6万元）×100%＝-33.7%。预算控制率＜10%，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分3分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率（5分）

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。2018年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。2018年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（5分）

2018年度本单位决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为96.89万元，年初预算安排公用经费93.32万元。

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额96.89万元÷预算安排公用经费总额93.32万元）×100%＝103.8%。公用经费控制率在100%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2018年度“三公经费”实际支出数为9.58万元（公务接待费0.93万元、公务用车运行维护费8.64万元、无公务用车购置费）；本单位“三公经费”年初预算数为38万元（其中公务接待费22万元、公务用车运行维护费16万元、无公务用车购置费）。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数9.58万元÷“三公经费”预算安排数38万元）×100%＝25%。“三公经费”控制率在100%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（3）政府采购执行率（6分）

2018年度本单位实际政府采购金额为1.68万元（货物1.68），政府采购预算数为5万元（货物5万元）。

政府采购执行率=（实际政府采购金额1.68万元÷政府采购预算数5万元）×100%=33.6%。政府采购执行率=33.6%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（6）预决算信息公开性（5分）

本单位2018年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

（1）重点工作完成率（7分）

根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2018年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报》（保办发[2019]22号），本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次为二等。由于（保办发[2019]22号）文件未附考核得分，在计算重点工作完成率指标时，根据本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次，参考州直单位评分标准，本单位该项指标评分按7分计算。

2、履职效益

- 经济效益和社会效益（6分）：

2018年度，本单位以全县经济社会发展为中心，全面提升公路服务质量，加快优化升级域内公路路网，加强农村公路管理养护，推进国省干线与农村公路一体的公路管养新格局，为全社会提供安全、健康、舒适、便捷、高效的公路通行条件，为保靖县经济社会发展和全面建设小康社会提供坚实的支持和保证，取得良好的社会、经济效益。根据评分标准，本单位该项指标得分为6分。

（2）行政效能（6分）

本单位2018年度狠抓学习教育，不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

- （3）社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，本单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工共发放问卷调查30份（本单位员工10份、服务对象10份、社会公众10份），收回问卷调查30份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为90%、社会公众90%、部门内部员工为100%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度90%×50%=45%+社会公众满意度90%×40%=36%+部门内部员工满意度100%×10%）=10%=91%。

社会公众或服务对象满意度得分在91%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

六、需要说明事项

1、关于预算控制率计算说明：本单位2018年年初预算为1356.6万元，决算数1730.86万元，本年预算追加数为831.61万元，其中上级部门指标拨入831.61万元（1、州财建指【2017】143号2017年中央车辆购置税收入补助地方资金607万元，2、州财建指【2017】114号2017年全州普通公路水毁抢修补助资金10万元,3、州财建指【2017】132号2017年公路水毁抢险补助资金10万元，州财建指【2018】79号清石路水毁重建工程建设资金204.61万元，合计831.61万元，未纳入本单位年初预算，系本单位无法控制的,在计算预算控制率时应予以剔除，则剔除后，本年预算追加数为-457.35万元。

七、绩效评价结论

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为11分，过程绩效为56分，产出及效率绩效为25分，总绩效为92分。评价结果等次为“优 ”。

（二）存在的问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政年中追加，造成单位预算追加。

2、2018年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报未附考核得分，影响对重点工作完成率指标的计算，影响该项指标得分。

八、经验教训与建议

（一）经验教训

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

保靖县公路管理局

二〇一九年七月十六日