保靖县住房和城乡建设局 部门整体支出绩效评价报告 评价单位：保靖县住房和城乡建设局 报告时间：2019年7月

评价小组

组长：张  宇

成员：彭光红、徐  杰、黄  佳

目    录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出及绩效（各指标得分情况和绩效分析）

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

保靖县住房和城乡建设局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为加强保靖县住房和城乡建设局（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）等文件的要求，本单位于2019年6月至7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门职责

保靖县住房和城乡建设局为县人民政府工作部门，机构性质是行政机关。统一社会信用代码11433125006710142K，机构地址：保靖县迁陵镇建新路2号。本单位主要职责：

1、承担牵头推进新型城镇化战略工作；拟定全县推进新型城镇化、城乡规划、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施和监督管理。

2、贯彻落实住房保障相关政策并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；会同有关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管；加快建立住房保障体系，完善保障性住房制度，着力解决低收入家庭住房困难问题。

3、加强城乡规划管理和村镇建设管理，加强农村住房建设，加强和推进建筑节能，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。

4、拟订适合县情的住房政策，负责住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并负责实施。

5、依法组织编制和实施全县城乡规划，拟订城乡规划的相关政策和规章制度，组织对城乡规划的审核和报批；参与土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城（镇、村）的审核报批和保护监督工作；负责城乡规划的执法和监察。

6、组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度，制定和发布我县工程建设地方标准、工程建筑工法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行；拟定建设标准和工程造价的管理制度，拟定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；负责各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

7、负责管理全县建筑活动；拟定建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施，贯彻国家和省、州有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；拟定勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督执行；按规定组织实施县直单位房屋和市政工程建设项目招投标活动，负责监督全县建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

8、负责城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理；拟定全县风景名胜区发展规划并指导实施；负责全县重点风景名胜区规划、建设的审核报批和监督管理工作；组织审核世界（国家）自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界（国家）自然与文化双遗产的申报；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

9、承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；拟定工程质量、安全生产和竣工验收备案相关规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作；负责城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。

10、承担规范和指导村镇建设的责任，贯彻落实村庄和小城镇建设政策并指导实施，负责村镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造；负责小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责全县重点镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村）的申报和管理工作。

11、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任，组织制定全县建筑节能制度、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定住建行业科技发展规划，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。

12、承担全县城镇减排的责任，组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

13、拟定行业人才发展规划，负责建设行业人才队伍建设，负责建设系统职工队伍培训和继续教育工作，组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作；开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

本单位内设8个职能股室（另加挂2个机构牌子）：办公室（人事股）、政策法规股（行政审批服务股）、建筑管理股、城乡建设管理股、住房保障股、市政建设管理股、风景名胜区管理股、财务股。纪检监察机构按照有关规定设置。

本单位下设6个二级机构，其中全额拨款事业单位4个，包括县城乡规划管理局、县工程质量安全监督站、县建筑工程管理站、县市政设施管理办公室；自收自支事业单位1个，即县建筑设计院。人员编制另行规定的事业单位1个，即县房地产管理局。

截止2018年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员编制人数为59名，其中行政编制7名、事业编制52名（其中全额拨款事业编制43名，经费自理人员9人）。年末实有在职人员46人，其中行政编制6名、事业编制40名（其中全额拨款事业编制40名）。

（二）部门支出情况

本单位2018年度收入总计29,304.65万元，其中财政拨款收入19,495.12万元、其他收入9,809.53万元。年初结转和结余1,060.65万元，其中基本支出结转117.55万元、项目支出结转和结余943.10万元。全年总支出30,018.82万元，其中基本支出766.85万元，包括人员经费561.70万元、日常公用经费205.14万元；项目支出29,251.97万元，其中基本建设类项目28,778.02万元、行政事业类项目473.96万元。全年总支出中工资福利支出524.51万元，商品和服务支出659.95万元，对个人和家庭补助支出37.19万元，债务利息及费用支出19.15万元，资本性支出28,778.02万元。年末结转和结余346.48万元，其中基本支出结转32.38万元、项目支出结转和结余314.10万元。

（三）部门项目实施情况

2018年，我局在县委，县政府的正确领导下，紧紧围绕省、州建设工作会议和县委经济工作会议有关精神，以推进新型城镇化为抓手，以改善民生，创建绿色、文化、开放、和谐新保靖为总体目标，扎实工作，奋力攻坚，努力推动我县城乡建设工作新发展，较好地完成了各项工作目标任务。全年新开工工程共50个（栋），建筑面积69.9556万平方米，造价71566.46万元;竣工备案工程28个，建筑面积20.48万平方米，造价33197.54万元。工程质量、安全合格率和竣工备案率均达100%，无质量、安全事故发生。城镇化率从十一五末期29.3%递增到现在的44.7%。具体实施情况如下：

1、突出重点项目带动，促进城乡跨越式发展。

（1）农村危房改造工作。2018年，我县农村危房改造总任务1701户，其中建档立卡贫困户1169户（已脱贫户仍住危房的486户；2018年预脱贫户405户；2019年预脱贫户278户）、低保户74户、五保户16户、贫困残疾人户50户、一般户392户。按照各乡镇上报数据，全县农村危房改造累计开工1682户，开工率98.88%，其中竣工1004户，竣工率59.02%，未动工19户，未动工率1.12%。

（2）城乡公厕新建或改造。2018年我县公厕新建和改造任务共21座，总投资505万元。其中城区公厕新建和改造任务12座，总投资380万元；乡镇公厕新建和改造任务9座，总投资125万元。城区新建或改造公厕已竣工9座，在建3座（保靖县高速路口公厕、保靖县犀牛潭公共厕所、保靖县杨霞体育馆对面公厕改造），累计完成投资250万元；乡镇已竣工7座，在建2座（碗米坡镇、复兴镇），累计完成投资105万。

（3）乡镇政权基础设施配套建设工作进展顺利。已投资490万元，完成吕洞山镇基层政权基础设施配套建设，其余的复兴镇、清水坪镇、水田河镇正在主体施工。

（4）房地产项目开发工作。2018年以土家人陶瓷产业综合体建设、酉水廊桥建设、蓝泊湾生态商业广场建设、酉水大道城市综合体建设（融创江山壹号）、万锦上品城市综合体建设、金海世家三期工程、御江帝景二期工程、智睿苑商住小区、金域龙湾五期工程、锦绣名城二期工程等为重点的10个房地产工程已全面开工建设。

（5）标准厂房建设。10、11、13#栋标准化厂房建设已全部竣工，累计完成总投资约2500万元，总建筑面积约为19000平方米。

2、加强基础设施建设，城市功能不断优化。

（1）加强市政基础设施建设。一是加强了城市市政设施的维护和隐患排查工作力度。累计投入资金70余万元，完成市政设施零星整修1550余处，其中：完成人行道麻石板整修约310个平方米、路沿石整修190米、路基挡土墙58立方米、泄水孔整修141处、更换水沟混凝土盖板132块、铸铁井盖20块，复合型井盖52块，道路修补850个平方米；二是累计投入资金15万元，开展了城区排水沟汛前专项治理行动，完成水沟清淤1.95公里、水沟改造550米；三是2017年背街小巷道路及水沟改造工程已实施，已基本峻工，范围覆盖迁陵城区8个社区1个村，总投资为1180万元；四是投入资金496万元，完成迁陵东路、梅花大道、魏竹南路3条道路的人行道建设工程。

（2）加强城区供水设施建设。一是完成县城区供水量430万吨，售水量278万吨；实现售水收入747万元；上交税费60万元。二是加快城区供水管网配套建设。新建塘口湾、格则湖水源水的输水管道，保障了原水的输水能力；对老城区内酉水大道三期、城西区域等实施新改建项目，确保了老城区的供水需求。三是完成梅花水厂自动投加、在线监测两大系统安装使用和净化设施改造提质工程；加强对县城饮用水水源的再论证。

（3）加强污水管网建设。一是计划投资1300万元，完成8公里污水管网改造，正在进行财评。二是黑臭水体整治。2018年我县黑臭水体治理任务为董家冲经迁小门口至沿江大道接酉水河雨污水沟段。已完成黑臭水体填埋6800M2,新建污水管网310.89米和穿越沿江大道顶管施工60米。余下400米管网，因酉水河水位上涨，沿河新建无法施工。已采取架设临时污水网管的方式，使该处黑臭水体经临时污水管网排入原有污水管网。

（4）管道天然气建设工程有序开展。燃气进村工程已和县政府签订框架协议；燃气规划已完成，等侍评审；特许经营权出让正在进行评估和制定实施方案；城区燃气已新建燃气管道4.8公里，单项验收基本完成，新增用户750户。

3、强化工程质量安全监管，建筑市场管理稳步推进。

（1）加强招投标管理。实施“整体联动、全程监督”的监管机制，着力解决了虚假招标、低价中标、阴阳合同“三大问题”，基本实现了招标价格与实际造价基本相符、中标价格与合同价格相符、中标单位人员配备与现场上岗人员相符等“三个相符”。2018年完成工程施工招标34个，建筑总面积476124.44㎡，工程总造价68847.9万元，其中公开招标17个，总造价10353.86万元，总面积52001.71，邀请招标17个，总造价52494.04万元，总面积424122.73；监理招标1个;设计招标1个；EPC招标1个。施工许可发放47个，总面积600230.8，总造价86704.18万元。

（2）加强施工许可管理。从责任主体资质、施工图审查、建设资金落实、施工合同、劳务分包等方面把关，重点加强了外地勘察设计单位入驻登记备案、现场勘察见证等工作，有效遏制了随意变更设计等违规行为。我局共发放建筑工程施工许可证47个，总面积600230.8，总造价86704.18万元。施工合同审查备案41份，监理合同审查27份，施工图审查备案39份。

3、加强工程安全质量监管。全年共检查在建工程121栋（次），下达整改通知64份，停工通知书22份，行政处罚告知书3份。发现质量安全隐患110余项，消除隐患98余项，隐患整改率达90%以上，对较大质量安全隐患整改率100%。

二、绩效评价

1、绩效评价目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2019年7月19日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0；如预算完成率指标，受一些不可控因素影响，如项目资金财政拨款滞后，往往下半年甚至年终才拨，年度中无法完成；有些项目实施期限较长，需跨年度执行，因此会造成年末结转结余较多，会导致预算完成率较低，预算执行单位该项指标不得分，或得分较差。

（3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入

1、目标设定情况

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置情况

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2018年度编制人数为59人；实际在职人员为46人。

在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝77.97%。在职人员控制率≦100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费”变动率情况(4分）

2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为6万元（其中公务接待费6万元、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费），2017年度预算安排的“三公经费”总额为8万元（其中公务接待费6万元、公务用车运行维护费2万元、无公务用车购置费）。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝-25.00%。“三公经费”变动率＜0，根据评价标准，本单位该项指标得分4分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率（5分）

本单位年初结转和结余1,060.65万元；年初预算1,074.38万元；本年追加预算28,230.26万元；年末结转和结余346.48万元。

本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算－年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝98.86%。预算完成率＝98.86%，根据评分标准，本单位该项指标得分4.54分。

- 预算控制率（5分）：

- 本单位2018年初预算数为1,074.38万元；本年追加预算28,230.26万元，剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算281,901.97万元（说明详见本报告四、需要说明事项1），剔除后的本年预算追加数为40.06万元。

预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝3.73%。预算控制率=0-10%（含），根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分4分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率（5分）

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。2018年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。2018年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（8分）

2018年度本单位年初预算安排公用经费56.80万元；决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为205.14万元，剔除不属于本单位预算编制范围内的公用经费147.60万元（说明详见本报告四、需要说明事项2），剔除后实际公用经费支出为57.54万元。

本单位的公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝101.31%。公用经费控制率＝101.31%，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分5分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2018年度本单位“三公经费”年初预算数为6万元（其中公务接待费6万元）；“三公经费”实际支出数为4.85万元（公务接待费4.85万元）。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝80.88%。“三公经费”控制率＜100%以下，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分8分。

（3）政府采购执行率（6分）

2018年度本部门实际政府采购金额为144.31万元（其中货物4.31万元，服务140.00万元），政府采购预算数为140.24万元（其中货物0.24万元，服务140.00万元）。

政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=102.90%。政府采购执行率=102.90%，根据评分标准，本部门该项指标得分4.84分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（6）预决算信息公开性（5分）

本单位2018年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

（1）重点工作完成率（8分）

根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2018年度全县五个文明建设绩效考核等工作考核评估情况的通报》（保办发[2019]22号），本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次为良好。由于（保办发[2019]22号）文件未附考核得分，在计算重点工作完成率指标时，根据本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次，参考州直单位评分标准，本单位该项指标评分按7.70分计算。

2、履职效益

- 经济效益和社会效益（6分）：

2018年度，本单位根据年度目标计划，以推进新型城镇化为抓手，以改善民生，创建绿色、文化、开放、和谐新保靖为总体目标，突出重点项目带动，加强基础设施建设，强化工程质量安全监管，加强组织领导，落实工作责任，求真务实，扎实开展了各项工作，全面完成了各项目标任务。新开工工程共50个（栋），建筑面积69.9556万平方米，造价71566.46万元;竣工备案工程28个，建筑面积20.48万平方米，造价33197.54万元。工程质量、安全合格率和竣工备案率均达100%，无质量、安全事故发生。城镇化率从十一五末期29.3%递增到现在的44.7%。取得了良好的经济效益和社会效益。

根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（2）行政效能（6分）

本单位2018年度狠抓学习教育，不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

- 社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查90份（本单位员工30份、服务对象30份、社会公众30份），收回问卷调查90份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为96.07%、社会公众为96.93%、部门内部员工为95.20%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）=96.33%。

社会公众或服务对象满意度得分在90%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

1、关于预算控制率计算说明:

本单位2018年初预算数为1,074.38万元，决算数29,304.65万元，本年追加预算28,230.26万元，其中上级拨入专项资金281,901.97万元，未纳入本单位年初预算，系本单位无法控制的，在计算预算控制率时应予以剔除，剔除后的本年预算追加数为40.06万元。

2、关于公用经费控制率计算说明:

2018年度本单位决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为205.14万元，其中本单位下属机构县工程质量安全监督站检测收费返还147.60万元，在一般商品和服务支出中列支，未纳入本单位年初预算，不属于本单位的公用经费，在计算公用经费控制率时应予以剔除，则剔除后，本单位的实际公用经费支出为57.54万元。

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55.38分，产出及效率绩效为25.7分，总绩效为94.08分。评价结果等次为“优”。

（二）存在绩效问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政年中追加，造成单位预算追加。

2、2018年度全县五个文明建设绩效考核等工作考核评估情况的通报未附考核得分，影响对重点工作完成率指标的计算，影响该项指标得分。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

保靖县住房和城乡建设局

二〇一九年七月十九日