保靖县水利局

整体支出绩效评价报告

评价单位：保靖县水利局

报告时间：2019年7月

评价小组:保靖县水利局绩效评价小组

组    长：宋光欣

副 组 长：王明武  向阳华  彭军

成    员：张雪飞  田静  梁晓龙  石召霞  彭金霞

目    录

一、基本情况	1

1.部门职责	1

2.部门支出情况	2

3.部门项目实施情况	3

二、绩效评价概述	4

1.绩效评价目的	4

2.绩效评价过程	4

3.绩效评价的局限性	5

三、部门整体支出绩效评价分析	5

1.投入指标（15分）	5

（1）目标设定。	5

（2）预算配置	6

2.过程	6

（1）预算执行	6

（2）预算管理	7

3.产出及效率	9

（1）职责履行	9

（2）履职效益（6分）	9

四、需要说明事项	14

五、绩效评价结论	15

1.绩效评价得分	15

2.存在绩效问题	15

六、经验教训与建议	15

1.经验教训	15

2.建议	16

保靖县水利局

整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）等相关规定，保靖县水利局（以下简称“县水利局”）于2019年6月至7月，组织力量对2018年度部门预算整体支出绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对县水利局2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

- 一、基本情况

- 1.部门职责

保靖县水利局隶属于保靖县人民政府的全额拨款行政单位。统一社会信用代码证书号：11433125006710126X。法定代表人：宋光欣；住所：保靖县迁陵镇酉水南路66号。内设办公室、财务股、人事股、水资源股（河道管理服）、建设管理股、政策法规与安全监督股（行政审批服务股、农村水电股）6个机构，另纪检监察机构按相关规定设置。截止2018年12月31日，编制共 84人，实际人员84人，其中公务员及参公人员9人，事业编制75人。

县水利局主要职责：⑴贯彻执行有关水的法律法规，组织起草有关地方性法规和规章，并监督实施。（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织制订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划，发布全县水资源信息，指导全县水文工作。（3）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全县计划用水，节约用水工作。（4）按照有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划，监管全县河道工作。（5）组织指导全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。（6）拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资源保值增值的监督。（7）负责全县水利建设与管理工作。（8）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导潇洒、水库、河口及滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨县市的重要水利工程；组织指导河溪、水库、水电站大坝等安全监管；组织指导城市防洪工作。（9）指导全县农村水利工作。（10）组织全县水土保持工作。（11）负责水利行业和科技教育和对外合作交流及招商引资工作；指导全县水利队伍建设。（12）承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。（13）指导全县小水电建设管理工作。（14）承办县委、县政府交办的其他事项。

- 2.部门支出情况

2018年县水利局部门整体支出决算数6,497.05万元。具体明细如下：

工资福利支出944.11万万元，其中：基本工资299.05万元，津贴补贴215.72万元，奖金89.07万元，伙食补助费15.21万元，绩效工资19.23万元，其他社会保障缴费10.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.59万元，职工基本医疗保险缴费141.22万元，住房公积金59.42万元，其他工资福利支出0.46万元；商品和服务支出654.02万元，其中：办公费24.04万元，印刷费9.84万元，手续费0.01万元，水费0.75万元，电费13.52万元，邮电费8.16万元，取暖费0.03万元，物业管理费4.06万元，差旅费37.51万元，维修（护）费15.65万元，会议费8.45万元，培训费0.46万元，公务接待费13.98万元，专用材料费4.54万元，专业燃料费2.52万元，劳务费3.97万元，委托业务费431.94万元，工费经费12.83万元，福利费0.89万元，公务用车及运行维护费2.16万元,其他交通费用22.89万元，其他商品和服务支出35.82万元；对个人和家庭的补助21.36万元，其中：抚恤金7.40万元，生活补助8.64万元，医疗费补助0.13万元，其他对个人和家庭的补助支出5.19万元；资本性支出4,877.56万元，其中：基础设施建4,642.92万元，大型修缮8.48万元；办公设备购置12.91万元，专用设备购置5.25万元。

- 3.部门项目实施情况

2018年年初结转和结余683.45万元（其中:项目支出结转和结余683.45万元，基本支出结转0万元）；2018年决算财政拨款收入3,019.86万元(其中：政府性基金预算财政拨款9.10万元)，其他收入3,220.59万元；本年支出6,497.05万元，其中：基本支出1,045.57万元，项目支出5,451.48万元；年末支出结转和结余426.85万元（基本支出结转和结余18.28万元，项目支出结转和结余408.57万元）。

- 二、绩效评价概述

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)及《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）的相关规定，对县水利局2018年部门整体支出情况实施绩效评价。

- 1.绩效评价目的

通过对2018年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。

- 2.绩效评价过程

根据《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩〔2019〕2号）等相关文件要求，评价小组对绩效评价框架进行了设计，围绕项目关键评价问题设计了评价指标，制定了绩效评价指标体系表，明确了证据类别和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了问卷调查，对证据进行收集和核实。具体如下：

（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合县水利局情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

- 3.绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

- 三、部门整体支出绩效评价分析

- 1.投入指标（15分）

- （1）目标设定。

①绩效目标（3分）：单位的整体绩效目标为：1、围绕县委、县政府的中心工作，把工作做好；2、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；3、严控“三公经费”和重点费用开支。目标符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。 根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分）：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度任务数相对，与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

- （2）预算配置

①在职人员控制率（3分）：2018年度县水利局核定参公编制84人，实有参公编制84人；年末核定编制人员为84人，实际在职人员为84人。在职人员控制率100%，在职人员控制率小于或等于100%的得满分，每超过一个百分点扣0.3分。根据评分标准该项指标计3分。

②“三公经费”变动率4分：上年度“三公经费”预算数为37万元，本年度“三公经费” 预算数为37万元，“三公经费”变动率为0。根据评价标准，该项指标计4分。

- 2.过程

- （1）预算执行

①预算完成率(5分)：本单位上年结转和结余1693.08万元，年初预算 735.09万元，本年追加预算79.25万元，年末支出结转和结余690.02万元（均为项目支出结转和结余）。预算完成率为94%，根据评分标准，每低于5%扣2分，计3分。

②预算控制率(5分)：本单位本年预算追加数为5274.41万元，年初预算为966.04万元，预算控制率为546%。根据评分标准，计0分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分)：2018年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2018年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

- （2）预算管理

①公用经费控制率(8分)：2018年度本单位实际公用经费支出为88.62万元，预算安排公用经费总额为88.62万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率(8分)，控制率在100%以下的计满分。结果为43.62%，计8分。

本年度公务接待经费预算数为15万元，实际数为13.98万元；本年度公务用车购置及运行经费预算数为22万元, 实际数为2.16万元;无因公出国（境）经费。“三公经费”控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝43.62%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（5分):2018年度本单位实际政府采购金额为3.2万元，年初预算政府采购金额为3.2万元。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

④管理制度健全性(8分):县水利局制定了《保靖县水利局机关财务管理办法》、《保靖县县水利局机关厉行节约制度》，相关管理制度制定得合法、合规、完整；相关管理制度得到了有效地执行。还制订了《保靖县水利局固定资产管理办法》。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

在制度的制定上较详细，在贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。在预决算信息管理的公开透明方面做得较好。但在预算完成率和预算控制率上做得不是很好。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

- 3.产出及效率

- （1）职责履行

①重点工作实际完成率8分，结果为8分

根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办关于2018年度全县五个文明建设绩效考核等工作考核评估情况的通报》（保办发〔2019〕22号）文件，对县水利局为民办实事和重点工作考核为一等单位。

- （2）履职效益（6分）

①经济与社会效益（6分），该项指标得6分。

一是防汛抗旱工作扎实有效。按照省、州、县有关防汛工作的要求，立足于防大汛、抢大险、抗大旱、救大灾，工作早部署，责任早落实，检查早进行，预案早修订，物资早准备，演习早开展，全面落实各项防汛备汛措施，全年无一起伤亡事故。对防汛工作做出部署安排，要求各级各部门按照省、州文件精神贯彻落实，加强值班值守巡查工作，特别做好水库、山洪灾害危险区防御防范工作。落实了水库看守人及山洪灾害危险区巡查员的防汛物资和通讯费，保证汛期手机24小时畅通。在长潭河乡漆树湾水库组织开展了保靖县2018年水库防洪保安暨山洪灾害防御演练活动。面对我县今年出的严重的干旱问题，防汛抗旱指挥部及时向受旱乡镇发放抗旱物资材料，配合气象部门人工增雨作业，联合农机部门送抗旱设备及传授抗旱技术，联系消防部门应急送水等措施积极抗旱减灾。抗旱服务队员投入70人次，抗旱资金投入约10万余元，出动抗旱设备68台套，其中拉水车1台，消防送水车一台、抽水泵63台，输水管6000余米，各种抗旱管1500余米，配套设备3台套，抗旱浇灌面积约0.63万亩，通过送水和配备输水管道解决了1000余人的饮水困难。

二是重点项目建设稳步推进。小型农田水利工程。保靖县2018年度中央财政农田水利建设项目在2018年9月底完成了项目的招投标，招标总资金1700万元。目前施工单位已进场施工，争取12月份底完成工程投资90%;酉水保靖段治理工程。已下达初步设计批复，县城段右岸已开工建设，治理长度0.7千米，完成工程投资400万元；三岔河水库。交通工程,完成5#道路截水沟施工400m; 枢纽工程：坝肩土方开挖4500m³,一般石方开挖8000m³，坡面石方开挖17300m³;底部保护层开挖4900m³，截水沟80m。施工临时工程：其中导流洞进出口洞脸开挖全部完成，进口洞脸完成C20砼喷护，平洞开挖进洞完成；混凝土生产系统完成100%，弃渣场完成100%。完成工程形象进度13.4%，工程完成投资2000万元,地方配套资金到位2037.6万元。计划在11月中旬完成围堰截流工作，启动大坝基础开挖，年底完成总工程量的30%，完成投资5000万元;安全饮水。涉及到全县12个乡镇90个村，其中贫困村65个，非贫困村25个，总资金为5295.5万元。2018年实施的48个项目设计已完成，施工单位已正常进行施工，目前48个预脱贫村已完成工程进度98%，完成投资2380万元，预计在11月中旬全部完工，确保有效解决安全饮水问题;小溪水库配套工程。竣工投用，大坝、溢洪道、放水设施等建筑工程已完成，正进行工程资料整理中，待资料完善后进行蓄水验收; 病险水库项目。完成13座病险水库除险加固工程：完成东坪水库及钟灵山水库除险加固工作,其余11座水库施工队已进场开工建设，计划在11月底全部完工;塘口湾水库引水工程。下达计划投资100万元，现施工单位已开工建设。狮子桥病险水闸项目。已完成水下部分的施工，完成投资2000万元，计划在11月份中旬开闸放水组织复工。中小河流治理工程。2018年建设内容为花垣河二期、白溪河（涂乍河）共2条河流的治理。其中：（花垣河二期治理工程）：工程勘测、初步设计已完成，州水局已下达批复，主要任务是对两岸河堤护岸及河道清淤等工作，项目总把投资4000万元，正在完成招投标程序。白溪河（涂乍河）项目已下达总投资规模2100万元，目前第一批资金已到位650万元，完成白溪（凃乍河）二期工程，综合治理河长7.78公里，护岸长度9公里。招投标工作完成，施工合同已签订，施工单位正在按要求抓紧施工，争取在12月底完成工程投资60%。双溶滩水闸工程。已由省水利厅报送国家水利部，争取在2018年12月底前实施计划下达。茶园河巴科水库。打造全省县城水质最好的饮用水源，解决我县城区远期规划2030年13万人口的生活用水问题，拟于白云山自然保护区实验区新建茶园河（巴科）水库，项目设计总投资2.3亿元，现设计单位已编制完成规划报告。

三是全面落实河长制责任，促进河库治理再上一个台阶。2018年每一、二季度州对县河长制工作考核在全州连续两季度排名第一，省对州考核最严格水资源，保靖县代表湘西自治州迎接检查，荣获全省第8名，创新湘西自治州考核工作中最好成绩。县级2条河、2座水库一河一策的编制工作已完成；县乡级河长100%安装APP并使用巡河，巡河次数均达要求；按照省委书记杜家毫、省长许达哲共同签发的湖南省总河长5号令要求，制定了保靖县“清五乱”专项整治行动方案，对全县范围内对乱占、乱采、乱堆、乱建、乱排等河库管理保护突出问题开展清理整治工作；完成了县级其一乡（镇）一亮点样板河建设工作；完成了以政府购买服务的方式与保靖县靖远程河道保洁公司签订了涵盖县级主要河岸河道保洁的长期合同，实现一月一打捞，做到河面无垃圾，河中无障碍，实现了水清、岸绿、景美、河畅的水生态环境；制定了对酉水河、花垣河进行集中巡查制度，并制定相关的治理方案，将畜禽养殖污染、企业厂矿污染、农业面源污染、生活污染等作为重点整治对象。组成相关部门对河库开展联合执法，乱搭乱建、侵占河库、炸鱼电鱼、非法捕捞、乱堆乱放等问题得到有效制止，河库环境得到有效改善。

四是党建工作进一步加强。水利局党组建立健全了党建工作领导小组，对领导班子成员进行了分工、各项学习、民主生活会及党建活动进行了统筹安排；召开党建工作专题会议，研究机关党支部班子建设工作，进一步推进党建工作的全面开展；制定并完善了局党组议事规则、工作纪律考勤制度等管理制度；凡是涉及重要工作和重大问题，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，不断完善议事规则和决策程序，处理好主要领导与副职领导的关系，主要领导抓大事，分管领导有责有权，从而较好地发挥了班子的集体领导作用；认真开展学习培训，提高干部队伍素质。抓好中心组、全体党员干部集中学习教育工作，鼓励干部业余时间参加学历职称考试，提高素质；加强“两学一做”教育活动整改落实，对班子成员和干部职工开展谈心活动和思想教育引导，对于查摆剖析的党建工作突出问题立整立改。

五是扶贫村安全饮水工程建设推进到位。投入3579万元，对11个乡镇48个2018年预脱贫村的安全饮水工程进行巩固提升，解决7.9587万人（其中贫困人口2.6512万人）饮水安全问题。已经完成清水坪镇糯里村、下码头村等40个村，其余的迁陵镇阿扎河村、阳朝乡仙仁等8个村，施工单位已正常进行施工，48个预脱贫村已完成工程进度98%，完成工程投资2380万元。每一处饮水安全巩固提升工程明确专人负责制，由局领导班子成员包片区，工程技术人员具体负责，并进驻现场进行技术指导和检查，从工程预算、主体发包、技术指导、质量验收上实行全程监管，做到工程项目精准到村到户，严格把控。

六是精准扶贫工作成效明显。夯实普戎镇普戎村、下坝村、迁陵镇那甫村帮扶工作分派3支扶贫工作队11人驻村帮扶，安排专门的资金和车辆，充实驻村帮扶队力量。并为每个扶贫村村支两委解决专项工作经费2万元，共计6万元，完善帮扶工作后勤保障。全局106位干部职工结对帮扶普戎镇、迁陵2个乡镇2个贫困村1个非贫困村523户2055人。

②行政效能得分计（6分）。

2018年在县委县政府的正确领导下，在上级部门的关心帮助下，县水利局紧紧围绕州委、州政府、县委、县政府年初制定的工作目标，坚持以“不忘初心，牢记使命”，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦力量，抓好脱贫攻坚，切实做好防汛抗旱，全力推进12项水利重点水利工程，认真开展全面推行河长制工作。截止11月份完成水利投资1.2295亿元，较2017年增长1.007%，为保靖县域经济发展提供坚实水利保障。2018年度脱贫攻坚工作已进入攻坚期，饮水安全保障是贫困退出验收考核指标的否决项，是解决贫困户“两不愁、三保障”的重要内容之一，县水利局高度重视，认真落实水利扶贫措施，全力支持贫困乡、村水利基础设施建设，确实做到了扶真贫、真扶贫。

③社会公众或服务对象满意度（6分）。

通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查，经统计对县水利局的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度高于90分，对县水利局工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度很好，结果大于90%，根据评分标准，县水利局该项指标得分6分。

- 四、需要说明事项

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算明显不符合实际，但必须这样编制，审核才能通过，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

- 五、绩效评价结论

- 1.绩效评价得分

县水利局绩效评价最后得分93分。评价等级为：优。

- 2.存在绩效问题

由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算追加较大，使预算控制率很高、预算完成率较低，影响单位评分。

- 六、经验教训与建议

- 1.经验教训

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们汲取相关教训和总结了部分经验，主要为：

- 要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，县水利局就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。

- 要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（股室）及责任人，强化责任意思，使每位工作人员明晰目标任务，增强工作主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

- 制定预算不能盲目求大求全，要根据单位的实际需要编制。

- 2.建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（三）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平。

附件：保靖县水利局2018年度部门整体支出绩效评价指标表

保靖县水利局

2019年7月10日