保靖县水利局

整体支出绩效评价报告

评价单位：保靖县水利局

报告时间：2020年8月

评价小组:保靖县水利局绩效评价小组

组    长：宋光欣

副 组 长：麻春兰  王明武  向阳华  彭军

成    员：张雪飞  田静  梁晓龙  石召霞  彭金霞

目    录

一、基本情况	1

1.部门职责	1

2.部门支出情况	2

3.部门项目实施情况	3

二、绩效评价概述	4

1.绩效评价目的	4

2.绩效评价过程	4

3.绩效评价的局限性	5

三、部门整体支出绩效评价分析	5

1.投入指标（15分）	5

（1）目标设定。	5

（2）预算配置	6

2.过程	6

（1）预算执行	6

（2）预算管理	7

3.产出及效率	9

（1）职责履行	9

（2）履职效益（6分）	9

四、需要说明事项	14

五、绩效评价结论	15

1.绩效评价得分	15

2.存在绩效问题	15

六、经验教训与建议	15

1.经验教训	15

2.建议	16

保靖县水利局

整体支出绩效评价报告

为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）及《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕3号）等相关规定，保靖县水利局（以下简称“县水利局”）于2020年6月至7月，组织力量对2019年度部门预算整体支出绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对县水利局2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

- 一、基本情况

- 1.部门职责

保靖县水利局隶属于保靖县人民政府的全额拨款行政单位。统一社会信用代码证书号：11433125006710126X。法定代表人：宋光欣；住所：保靖县迁陵镇酉水南路66号。内设办公室、财务股、人事股、水资源股（河道管理服）、建设管理股、政策法规与安全监督股（行政审批服务股、农村水电股）6个机构，另纪检监察机构按相关规定设置。截止2019年12月31日，编制共 87人，实际人员82人，其中公务员及参公人员28人，事业编制54人。

县水利局主要职责：⑴贯彻执行有关水的法律法规，组织起草有关地方性法规和规章，并监督实施。（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织制订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划，发布全县水资源信息，指导全县水文工作。（3）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全县计划用水，节约用水工作。（4）按照有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划，监管全县河道工作。（5）组织指导全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。（6）拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资源保值增值的监督。（7）负责全县水利建设与管理工作。（8）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导潇洒、水库、河口及滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨县市的重要水利工程；组织指导河溪、水库、水电站大坝等安全监管；组织指导城市防洪工作。（9）指导全县农村水利工作。（10）组织全县水土保持工作。（11）负责水利行业和科技教育和对外合作交流及招商引资工作；指导全县水利队伍建设。（12）承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。（13）指导全县小水电建设管理工作。（14）承办县委、县政府交办的其他事项。

- 2.部门支出情况

2019年县水利局部门整体支出决算数7136.31万元。具体明细如下：

工资福利支出987.96万元，其中：基本工资533.24万元，津贴补贴19.13万元，奖金24.49万元，伙食补助费24.04万元，绩效工资99.24万元，职业年金缴费1.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.82万元，职工基本医疗保险缴费93.6万元，住房公积金66.65万元，其他工资福利支出33万元；商品和服务支出374.32万元，其中：办公费70.21万元，印刷费15.33万元，水费2.05万元，电费14.2万元，邮电费9.64万元，物业管理费2.53万元，差旅费38.65万元，维修（护）费37.6万元，会议费3.31万元，培训费2.21万元，公务接待费8.44万元，劳务费12.2万元，委托业务费0.5万元，工费经费19.21万元，福利费1.2万元，公务用车及运行维护费3.98万元,其他交通费用44.84万元，其他商品和服务支出88.22万元；对个人和家庭的补助45.39万元，其中：抚恤金7.02万元，生活补助33.2万元，其他对个人和家庭的补助支出5.17万元；资本性支出5728.63万元，其中：基础设施建设5657.46万元，大型修缮55.41万元；办公设备购置11.56万元，其他资本性支出4.2万元。

- 3.部门项目实施情况

2019年年初结转和结余426.85万元（其中:项目支出结转和结余408.57万元，基本支出结转18.28万元）；2019年决算财政拨款收入3139.65万元(其中：政府性基金预算财政拨款19.2万元)，其他收入4766.67万元；本年支出7136.31万元，其中：基本支出1124.6万元，项目支出6011.71万元；年末支出结转和结余1196.87万元（基本支出结转和结余19.37万元，项目支出结转和结余1177.5万元）。

- 二、绩效评价概述

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)及《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2020〕3号）的相关规定，对县水利局2019年部门整体支出情况实施绩效评价。

- 1.绩效评价目的

通过对2019年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。

- 2.绩效评价过程

根据《保靖县财政局关于开展2019年度财政性资金绩效评价工作的通知》(保财绩〔2020〕3号）等相关文件要求，评价小组对绩效评价框架进行了设计，围绕项目关键评价问题设计了评价指标，制定了绩效评价指标体系表，明确了证据类别和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了问卷调查，对证据进行收集和核实。具体如下：

（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合县水利局情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

- 3.绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

- 三、部门整体支出绩效评价分析

- 1.投入指标（13分）

- （1）目标设定。

①绩效目标（3分）：单位的整体绩效目标为：1、围绕县委、县政府的中心工作，把工作做好；2、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；3、严控“三公经费”和重点费用开支。目标符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。 根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分）：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度任务数相对，与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

- （2）预算配置

①在职人员控制率（3分）：2019年度县水利局核定参公编制87人，实有参公编制87人；年末核定编制人员为82人，实际在职人员为82人。在职人员控制率94%，在职人员控制率小于或等于100%的得满分，每超过一个百分点扣0.3分。根据评分标准该项指标计3分。

②“三公经费”变动率4分：上年度“三公经费”预算数为37万元，本年度“三公经费” 预算数为20万元，“三公经费”变动率小于0。根据评价标准，该项指标计4分。

- 2.过程

- （1）预算执行

①预算完成率(5分)：本单位上年结转和结余426.85万元，年初预算 1293.21万元，本年追加预算0万元，年末支出结转和结余19.37万元。预算完成率为98.8%，根据评分标准，每低于5%扣2分，计5分。

②预算控制率(5分)：本单位本年预算追加数为0万元，年初预算为1293.21万元，预算控制率为100%。根据评分标准，计5分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分)：2019年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2019年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

- （2）预算管理

①公用经费控制率(8分)：2019年度本单位实际公用经费支出为77.2万元，预算安排公用经费总额为77.2万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率(8分)，控制率在100%以下的计满分。结果为62.1%，计8分。

本年度公务接待经费预算数为15万元，实际数为8.44万元；本年度公务用车购置及运行经费预算数为2万元, 实际数为3.98万元;无因公出国（境）经费。“三公经费”控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝62.1%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分):2019年度本单位实际政府采购金额为2.1万元，年初预算政府采购金额为2.3万元。根据评分标准，本单位该项指标得2分。

④管理制度健全性(8分):县水利局制定了《保靖县水利局机关财务管理办法》、《保靖县县水利局机关厉行节约制度》，相关管理制度制定得合法、合规、完整；相关管理制度得到了有效地执行。还制订了《保靖县水利局固定资产管理办法》。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

在制度的制定上较详细，在贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。在预决算信息管理的公开透明方面做得较好。但在预算完成率和预算控制率上做得不是很好。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

- 3.产出及效率

- （1）职责履行

①重点工作实际完成率8分，结果为6分

根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办关于2019年度全县五个文明建设绩效考核等工作考核评估情况的通报》（保办发〔2020〕9号）文件，对县水利局为民办实事和重点工作考核为二等单位。

- （2）履职效益（6分）

①经济与社会效益（6分），该项指标得6分。

农村饮水安全巩固提升工程   2019年，上级批复下达我县农村饮水安全巩固提升工程58个，计划投入专项资金总额2265万元。按照县委要求，我局已完成本年度所有农村安饮工程初步设计、财政评审，对所有小微项目组织了现场移交。按照脱贫攻坚“任务清单、责任清单、进度清单”日常调度管理台账，从“贫困人口年度安全饮水计划任务完成”、“贫困户安全饮水保障”、“工程质量”、“水质安全保障”等4个方面均完成了预定安排进度。抓紧2018年安饮工程竣工验收，积极配合全州“一口井”专项审计及安饮工程专项巡查，迅速整改巡查发现突出问题。截止目前，在建农村饮水安全工程总体形象进度100%，农村集中供水比率、自来水普及率、供水保证率、水质合格率显著提高，迁陵镇王家、松溪、普戎牙吾等12个预脱贫村安饮工程全面竣工。

三岔河水库工程  中国烟草公司核定保靖县三岔河水库工程补贴资金8347.45万元，地方自筹资金5090.05万元，项目计划总投资13437.50万元。该工程由中国水利水电第九工程局有限公司承建，大坝枢纽工程于2018年6月15日开工，现已完成临时道路和13条永久道路开挖工作，土方开挖2674立方米，石方开挖10697立方米，共计3019米。导流隧洞洞身、进出口洞脸开挖及砼喷完成总长度170米；枢纽工程挡水大坝导流洞、上下游围堰已完成；坝段C20▽238.5以下基础混凝土浇筑、消力池底板（含F1断层带处理）钢筋混凝土浇筑完成；坝段边坡F1断层带槽挖处理中；交通工程5号道路完成，新增右岸复建道路路基等全面完成，工程总形象进度60%。

病险库治理  本年度全县病险水库除险加固项目涉及杨家湖（岩脚）、天堂坡、董元头、他卜、排吉、马路、糯梯、青龙山、大寨水库、马家田（信坪）、牛栏冲等11座小（2）型病险水库除险加固子项目，计划投资697.87万元。至今，董元头等10座病险水库除险加固工程全面竣工，水田河排吉水库除险加固工程调整为比耳镇黄土堡水库除险加固工程。长潭水库除险加固工程2019年1月进行了项目合同验收，后期完成了项目审计及完工验收。

高效节水灌溉  已完成迁陵镇和平村、大田村低压管道灌溉面积5300亩，滴灌200亩，微喷灌30亩，铺设PE管总长度143.04公里，新建8个集水池，小型水源工程整修迁陵镇境内山塘3口，新建长潭河乡河坝2座。灌排渠系工程：改造迁陵镇境内渠道4.64公里，改造长潭河乡渠道4.82公里，改造长潭河乡花桥村倒虹吸管1处。该项目中央资金到位1100万元，省级配套资金到位74万元。累计实现专项投资946.80万元。

在建水利工程  水土保持石微溪小流域治理工程上级批复500万元，完成前期调查、设计、招标、报监工作，现已完成所有技设内容，总体形象进度100%。投入专项资金580万元，全面完成省级农业综合水价改革、省级农田水利建设项目。投入资金700万元完成保靖县酉水河防洪工程迁陵镇污水处理厂段927米防洪堤，牛度湾段1527米防洪堤工程已进入挂网招标程序，其余1527米迁陵镇防洪堤工程正向上级水利部门申请调整实施规划。花垣河治理二期工程保靖县段计划治理踏梯村段1585米，主要通过河道护岸（雷诺垫护坡+格宾垫清水平台+格宾垫护坡+M10超大粒径块石散砌护脚）加固方式对河道进行综合治理，工程计划总投资824.27万元。完成已双溶滩电站下游右岸护坡及滩家河围堰等工作，工程总体形象进度98%。狮子桥水闸除险加固一期工程2018年10月进场，计划完成①闸基帷幕灌浆防渗；②溢流堰体加固改造；③原闸墩加固补强；④启闭台拆除重建，新建启闭机房；⑤消力池拆除重建，新建海漫、左岸导流墙，右岸部分导流墙拆除重建；⑥拆除右岸突出岩体；⑦更换泄洪闸、进水闸工作闸门、拦污栅及启闭设备，增设闸门控制系统，增设拦污排；⑧改造水闸观测设施及水情系统。截止目前形象进度90%，今冬明春计划开展3台套进口工作门、1台套检修工作门安装，复式拦污排安装、闸门操作电气自动化安装，远程监控、大坝观测设施安装、新建防汛仓库，启闭机房外观改造等除险加固工作。

- 重点项目申报

已全面完成保靖县“十四五”水利发展规划编制工作。茶园河巴科水库完成《生物多样性影响评价报告》（送审稿），2019年5月13日组织专家对《生物多样性影响评价报告》（送审稿）进行了初步评审。完成了茶园河巴科水库勘察设计招标环节，中标单位为湘西州水利水电勘测设计研究院。委托设计单位编制工程可行性研究报告。签订了茶园河巴科水库环境影响评价报告，林业调查报告正在编制，项目选址意见书已经办理完结。

- 防汛抗旱工作

今年以来，全县累计降雨量为478.8毫米，较去年同比增加8毫米。主要降雨期集中在5月， 5月12日、5月18日、5月19日全县范围内降雨较为集中，5月12日水田河镇排塘站小时降雨量61毫米。由于降雨量总体偏少且降雨持续时段不长，截至目前，我县无重大灾险情发生，各河道站水位均在警戒水位以下，全县89座上型水库运行正常。

开春以来，县防汛抗旱指挥部办公室已修订审查各乡镇防汛抢险应急预案、汛期控制运用方案、水库调度规程及应急水量调度方案，辖区内各水库、电站、重要堤防已明确行政责任人、技术责任人、巡查值守人员，对各乡镇水旱灾害防御、重要水利工程设施、骨干山塘水库备汛情况进行了汛前专项排查，建立安全隐患台账，制定整改方案，防汛抢险物质储备充足。县内17个雨量水文站、31个视频监控站运行正常，乡镇联通县级山洪灾害监测预警平台设备调试完毕，2月23日召开了全县水旱灾害防御暨农村饮水安全管护工作会议，4月25日上午在迁陵镇那甫村举行防汛抢险暨地质灾害防御转移演练，各乡镇全面完成防汛抗灾、山洪地质灾害转移等综合演练任务。

入汛以来，县防办共向防汛责任人发布5538条防汛预警短信。县防指分别于3月6日、4月10日下发防办通知《关于做好近期降雨防范工作》和防指文件〔2019〕8号文件《关于做好当前防汛抗旱工作的通知》。同时转发省水利厅发布的水旱灾害防御预警、气象部门更新的气象信息。强降雨期间，县防汛办动态跟踪各地雨水情变化，电话通知各乡镇，要求密切关注天气，做好防范措施。进入主汛期后，各级各有关部门切实加强值班值守，加大对重点水利工程安全巡逻的密度及频次，控制各水库汛限水位运行，密切监控气象卫星云图及雨水情工情最新变化，搜集上报防汛工作信息，认真贯彻落实以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制度，确保城乡安全度汛。

今年7月1日至9月26日保靖全县总降雨量168.4毫米，较历年同期降雨量平均值减少269.5毫米，减幅达160%，持续晴热高温天气导致12个乡镇不同程度受旱。由于蓄水工程日蒸发量大，无自然降水补充，全县水库山塘总水量为4357万立方米，可用水量3170万立方米，占计划蓄水量43.57%。其中迁陵镇杨家村、新码村、府库村、陡滩村、通坝村、陇木洞村；碗米坡镇柳树坪村、迎丰村、白云山村、亚渔村；阳朝乡甫吉村、仙仁村、溪州村、梭落坪村；长潭河乡车湖村、官庄村；吕洞山镇黄金村；清水坪镇杰坳村等35个行政村饮用水源枯竭，蓄水池水量严重不足，群众生产、生活用水极度困难，抗旱救灾工作形势严峻。

9月下旬至10月中旬，全县为迁陵镇、碗米坡镇、复兴镇、阳朝乡、长潭河乡、吕洞山镇、毛沟镇等7个乡镇25个村送水820.8吨，解决了8020人饮水临时困难；通过人工增雨作业，全县境内降雨效果明显，其中暴雨量级6站，大到暴雨量级6站，中雨量级5站，小雨量级6站，最大降雨达72.1毫米，使全县旱情得到有效缓解；累计调配抗旱抽水设备40台套、水管12800米用于柑橘、茶叶、蔬菜等作物抽水抗旱，尽最大努力减轻了自然灾害带来的经济损失。

截至目前，全县未垮一塘一库一坝，未因工作失误发生人员伤亡事故，旱季满足城乡基本生活用水需要，圆满完成了2019年度防汛抗旱工作目标任务。

- 水资源管理

加快推进“河长制”工作，177名县乡村三级河长已全部安装APP定位系统并用于日常巡河，对酉水河、花垣河两处重点河道及敏感水域进行专项巡查，把禽畜养殖污染、企业厂矿污染、农业面源污染、生活污染作为重点整治对象，在河库范围内乱搭乱建、乱堆乱放、电鱼毒鱼、非法捕捞现象得到严肃查处，水生态环境明显改善。积极配合迁清公路参加“湘西美丽公路”评选工作，全县河库“清四乱”工作有序推进，摸排现场18处，已整改销号15处，全面完成酉水河保靖段划界工作，与技术支撑单位签订了14条50平方公里以上河流划界方案编制合同，全面开展农村水环境治理与水面垃圾清理工作，各乡镇积极开展1公里精品“样板河”建设。县水土保持局开展水土保持现场检查8次，发出检查文书8份，责令改正违法通知书1份，参与全县露天矿山整治行动20人次，对20家露天矿山进行现场检查，检查“未批先建”工程项目10个，水利系统工程7个，组织审查保靖县文运投公司等3个建设项目《水土保持方案》，下达批复文件6份。县人民政府出台了《县级河库保洁方案》，与远程河道保洁公司签订了碗米坡镇段河道保洁服务合同。

2019年8月，全州推进“河长制”工作会议在保靖召开，县委副书记、县长杨志慧作典型交流发言。

- 小水电管理

实施“十三五”农村水电扩容增效规划中川洞、牙可松电站项目，启动农村小水电扶贫项目茅坪水电站建设项目。根据中央环保督察及省第七环境保护督察组情况反馈，组织开展保靖县白云山国家级自然保护区内巴科、响水洞电站“绿色小水电”整改工作，制定了《保靖县白云山国家级自然保护区水电项目环境整治工作方案》。截至目前，巴科、响水洞电站已完成增设生态泄流孔，清除水面垃圾和漂浮物，改善厂区生态环境，安装生态监测设施等建设内容，现已申请对巴科、响水洞电站影响国家级保靖县白云山自然保护区生态环境问题进行销号。根据上级工作部署，正在开展全县小水电清理整该前期工作，编制完成《保靖小水电清理整改核查问题工作台帐》及《保靖小水电清理整改核查问题工作实施方案》（草案）报县人民政府审查实施，委托省水科所编制了农村小水电站清理整改《一站一策》方案。

6、安全生产

县水利局制定了《“防事故保安全”集中宣传活动工作方案》、《水利安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动工作方案》、《安全监管“强执法防事故”行动方案》、《“落实安全生产主体责任年”实施方案》。切实加强全国“两会”期间重点行业领域安全监管。对全县山塘、水库、农村小水电站和防汛工作进行安全专项检查，消除重点行业领域安全隐患。要求各水电企业严格落实“主体责任”，按照“六查六看”的要求，组织开展自查自纠，并建立台账，立即整改，做到风险管控、隐患排查整治常态化、制度化、规范化，做到有效管控化解风险、彻底消除事故隐患。上半年共开展水利安全生产执法行动48次，查处安全生产违法违规16起，排查安全生产隐患8项，整改8项，通过全面整治非法生产和违法经营行为，水利系统安全生产形势得到全面巩固。

- 扫黑除恶

制定了《保靖县水利局扫黑除恶专项斗争实施方案》、《保靖县水利系统扫黑除恶“雷霆行动”实施方案》、《保靖县水利工程建设领域扫黑除恶综合治理实施方案》、《保靖县水利局进一步开展“扫黑除恶”专项斗争集中宣传工作方案》。组织召开扫黑除恶专项斗争专题谈话会议，分两个批次与局中层干部开展扫黑除恶专项斗争专题全覆盖谈话。谈话全程按照“一级谈一级、分级负责”原则逐级开展。党组书记、局长对班子成员逐一进行谈话；班子成员对分管科室负责人逐一开展谈话。同全局相关股室、电站签订了《2019年社会管理综合治理目标管理责任书》和《保靖县水利局2019年扫黑除恶专项斗争目标管理责任书》。落实了县扫黑办交〔2019〕92号线索的整治。水政监察执法人员已责令当事人停止水事违法事件，在15个工作日内整改、拆除、复绿等落实到位。

8、党建工作

一是全面落实新时代党的建设总要求。全面加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩，狠抓中央决策部署落实。充分发挥基层党组织政治优势和组织优势，以提高党建质量引领高质量发展。二是继续深化“两学一做”学习教育，认真落实《中国共产党支部工作条例》，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“学习强国”学习教育等专题活动，坚定不移纠“四风”、反对形式主义、官僚主义，确保基层党建任务落地落实，基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力不断增强。三是从严推进党风廉政建设和反腐败工作主体责任。加强对水利项目审批、招标投标、施工组织、资金使用、物资采购等重要环节和关键岗位的监督管理，开展经常性的党纪法规和廉洁自律教育，树牢清正廉洁的行业形象。要严格执行中央八项规定和实施细则精神，不断把作风建设向纵深推进、向广度拓展、向基层延伸。

②行政效能得分计（6分）。

2019年在县委县政府的正确领导下，在上级部门的关心帮助下，县水利局紧紧围绕州委、州政府、县委、县政府年初制定的工作目标，坚持以“不忘初心，牢记使命”，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦力量，抓好脱贫攻坚，切实做好防汛抗旱，全力推进12项水利重点水利工程，认真开展全面推行河长制工作。2019年度脱贫攻坚工作已进入攻坚期，饮水安全保障是贫困退出验收考核指标的否决项，是解决贫困户“两不愁、三保障”的重要内容之一，县水利局高度重视，认真落实水利扶贫措施，全力支持贫困乡、村水利基础设施建设，确实做到了扶真贫、真扶贫。

③社会公众或服务对象满意度（6分）。

通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查，经统计对县水利局的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度高于90分，对县水利局工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度很好，结果大于90%，根据评分标准，县水利局该项指标得分6分。

- 四、需要说明事项

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算明显不符合实际，但必须这样编制，审核才能通过，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

- 五、绩效评价结论

- 1.绩效评价得分

县水利局绩效评价最后得分94分。评价等级为：优。

- 2.存在绩效问题

由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算追加较大，使预算控制率很高、预算完成率较低，影响单位评分。

- 六、经验教训与建议

- 1.经验教训

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们汲取相关教训和总结了部分经验，主要为：

- 要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，县水利局就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。

- 要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（股室）及责任人，强化责任意思，使每位工作人员明晰目标任务，增强工作主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

- 制定预算不能盲目求大求全，要根据单位的实际需要编制。

- 2.建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（三）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平。

保靖县水利局

2020年8月4日