BJDR-2022-01001

保政办发〔2022〕2号

保靖县人民政府办公室

关于印发《保靖县农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程质量和安全监督管理办法》的

通    知

各乡镇人民政府，县政府各局办、各直属机构：

《保靖县农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程质量和安全监督管理办法》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

保靖县人民政府办公室

2022年1月12日

保靖县农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程质量和安全监督管理办法

第一章  总则

第一条 为规范我县农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程的监督管理，保障建筑工程的质量和安全，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《湖南省农村住房建设管理办法》《湖南省城市综合管理条例》，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法规定的农村住房建设是指农村村民新建、改建和扩建的农村住房建设工程；农村住建领域未上规模建筑工程是指投资少于30万元或建筑面积小于300平方米的住建领域建筑工程。

第二章  部门职责

第三条 县住房和城乡建设局负责农村住房建设的设计、施工等监督管理服务工作，对其他住建领域未上规模建筑工程的质量和安全进行业务培训和监督管理。

第四条 县城市管理和综合执法局负责授权指导乡镇依法查处农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程的违规、违法建设行为。

第五条 乡镇人民政府具体负责农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程质量和安全的管理、监督和服务工作，根据法律、法规授权以及县级人民政府有关主管部门的委托，实施上述事项有关行政审批和综合执法工作。可通过向社会力量购买服务的方式，聘请专业机构对建设施工质量安全进行检查。

第六条 县自然资源局负责农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程的规划指导、农用地转用报批、房屋权属登记等管理服务工作;县农业农村局负责农村住房建设宅基地监督管理服务工作；县财政局、县交通运输局、县水利局、州生态环境局保靖分局、县林业局等相关职能部门按照各自职责，负责农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程的相关管理服务工作。

第七条 县安全生产领导小组办公室负责对乡镇实施农村住房建设及住建领域未上规模建筑工程质量和安全的监督管理工作，及对各部门履行职责情况进行检查、督办和考核。

第三章  项目实施管理

第八条 农村住房建设及住建领域未上规模的建筑工程，应当选择建筑技能培训合格的农村建筑工匠或者有资质的建筑施工企业施工，并签订书面施工合同，明确双方权利和义务，约定住房保修期限和责任。

第九条 修建农村住房建设，鼓励建设方为建房施工人员购买建筑意外伤害保险；修建未上规模建筑工程，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

第十条 县住房和城乡建设局应当对农村建筑工匠免费提供专业技能、安全知识等培训。两万人以下的乡镇至少培训3名农村建筑工匠，两万人以上的乡镇至少培训5名农村建筑工匠。

第十一条 农村建筑工匠或者建筑施工企业应当严格按照建设规划、设计图纸、施工技术标准和操作规程施工，确保施工质量和安全。

农村建筑工匠或者建筑施工企业不得为未取得规划许可、用地审批或者违反规划许可、用地审批规定的农村住房及未在村委会和乡镇人民政府备案的住建领域未上规模建筑工程提供建筑施工服务。

第十二条 农村住房及住建领域未上规模建筑工程，应当使用符合国家和省规定标准的建筑材料、建筑构(配)件和设备。鼓励使用绿色节能建筑材料、技术，采用装配式建筑。

第十三条 农村建筑工匠或者建筑施工企业应当协助村民选用符合国家和省规定标准的建筑材料、建筑构(配)件和设备，不得偷工减料。村民要求使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的，农村建筑工匠或者建筑施工企业应当进行劝阻或拒绝使用。

第十四条 建设方应当在实施农村住房建设及住建领域未上规模建筑活动之前向村委会和乡镇人民政府备案，在乡镇人民政府和村委会的指导下科学规范施工，确保工程质量和安全。

第十五条 乡镇人民政府应当会同村民委员会开展现场施工安全管理巡查，形成检查记录，并向村民提供咨询服务和技术指导。

第四章  检查验收

第十六条 建设方、农村建筑工匠或建筑施工企业应当配合县住房和城乡建设局、乡镇人民政府依法开展监督检查，不得拒绝或者阻碍。

第十七条 房屋竣工后，建房村民应当将竣工验收时间提前告知或者经由村民委员会告知乡镇人民政府，并提出用地和规划核实申请。乡镇人民政府应当在收到核实申请之日起5个工作日内，及时安排工作人员到场检查核实。核实合格的，出具核实证明。

建房村民收到核实证明后，负责组织农村建筑工匠或者建筑施工企业对农村住房进行竣工验收。委托设计、监理的，设计、监理单位或者人员也应当参加竣工验收。农村住房验收不合格的，不得入住。

竣工验收合格的，建房村民应当将建房资料在竣工验收后15日内报村民委员会，由村民委员会统一报乡镇人民政府存档，并按照规定进行不动产登记程序。

农村住房验收不合格的，不得入住，未上规模建筑项目验收不合格的，并不得投入使用。

第十八条 乡镇和村委会应当对农村住房及住建领域未上规模建筑项目的质量和安全进行全过程管理，建立质量与安全管理台账，每半个月更新一次项目建设进度，直至项目建设完成并竣工验收合格。对竣工验收不合格的，应当建立问题台账，实施跟踪管理，逐个销号。

第五章  法律责任

第十九条 违反本办法第十二条、第十三条规定，农村建筑工匠或者建筑施工企业进行农村住房建设工程时，有下列情形之一的，由县城市管理与综合执法局授权乡镇人民政府责令其限期改正;情节严重的，处以2000元以上10000元以下的罚款;造成损失的，依法赔偿损失;对构成犯罪的，移送司法机关处理：

(一)未按照建设规划、设计图纸、施工技术标准和操作规程施工的;

(二)为未取得规划许可、用地审批或者违反规划许可、用地审批规定的农村村民进行住房建设的;

(三)偷工减料或者使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的。

承建违法建（构）筑物的施工企业或个人（注册人员或工匠），由县住房和城乡建设部门依据相关规定严肃处理。

第二十条 党员干部和国家公职人员在履职过程中存在涉嫌违纪违法行为的，应在发现线索后3个工作日内填写《违纪违法问题线索移送函》，经部门主要负责人签字后，移送县纪检监察机关处理。

第六章  附  则

第二十一条  本办法由县住房和城乡建设局负责解释。

第二十二条  本办法自发布之日起施行。

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大办，县政协办，县法院，县检察院。

县工商联。

保靖县人民政府办公室                   2022年1月12日印发